济宁市交通运输局

济交公路〔2024〕6号

济宁市交通运输局

关于印发《济宁市文化旅游路网布局规划（2023-2030年）》的通知

各县（市、区）人民政府，济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区管委会，市直有关部门：

《济宁市文化旅游路网布局规划（2023-2030年）》已经市政府批复。现印发给你们，请抓好贯彻落实。

济宁市交通运输局

2024年10月18日
济宁市文化旅游路网布局规划
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济宁市文化旅游路网布局规划

（2023-2030年）

一、规划概述

（一）规划背景

旅游公路是为满足新时期旅游出行新方式，提升旅游交通服务水平的创新型交通基础设施，是以旅游交通出行为主要功能，路域范围内具有旅游价值或连接旅游景点的公路。为进一步提升济宁市公路建设与旅游业态深度融合，丰富交通强国山东示范区建设内涵的潜力和禀赋，特编制本规划。

交通强国、全域旅游、国家文化公园等国家战略引领。2017年3月，交通运输部等六部委联合印发《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》，提出统筹考虑交通、游憩、娱乐、购物等旅游要素和旅游资源开发，构建“快进”“慢游”的综合旅游交通网络。国务院办公厅在《关于促进全域旅游发展的指导意见》中提出要改善公路通达条件，提高旅游景区可进入性，推进干线公路与重要景区连接，强化旅游客运、城市公交对旅游景区、景点的服务保障，推进城市绿道、骑行专线、登山步道、慢行系统、交通驿站等旅游休闲设施建设，打造具有通达、游憩、体验、运动、健身、文化、教育等复合功能的主题旅游线路。《交通强国建设纲要》提出加速新业态新模式发展。深化交通运输与旅游融合发展，推动旅游专列、旅游风景道、旅游航道、自驾车房车营地、游艇旅游、低空飞行旅游等发展，完善客运枢纽、高速公路服务区等交通设施旅游服务功能。《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》《大运河国家文化公园建设保护规划》提出要实现保护传承利用、文化教育、公共服务、旅游观光、休闲娱乐、科学研究功能，形成具有特定开放空间的公共文化载体。

交通强国山东示范区建设为加强旅游公路规划建设提供总遵循。交通运输部、山东省人民政府联合印发《关于贯彻落实习近平总书记“三个走在前”重要指示精神加快建设交通强国山东示范区的实施意见》，《加快建设交通强国山东示范区工作方案（2022-2025年）》作出了打造“四好农村路”乡村振兴齐鲁样板暨国家文化公园旅游公路行动推进的重要部署。为了进一步推动旅游公路建设，山东省交通运输厅印发《山东省旅游公路建设指南》，山东省加快建设交通强国山东示范区工作机制印发《山东省旅游公路建设指导意见》等相关政策文件。在省级层面大力推动旅游公路顶层设计的背景下，济宁市积极开展文化旅游公路规划，可进一步带动旅游经济的发展，是我市顺应国家交旅融合发展方向的体现。

山东省“五大旅游交通廊道主骨架”建设带来新机遇。党的二十大提出“建好用好国家文化公园”“推进文化和旅游深度融合发展”等发展任务。省委、省政府贯彻落实党中央、国务院部署要求，提出完善“快进慢游”交通网络，建设文化体验廊道等具体工作任务。为支撑国家文化公园和文化体验廊道建设，推动交旅融合发展，省交通运输厅提出构建“五大旅游交通廊道主骨架”，支撑交通强国山东示范区建设。

（二）上位规划分析

《“十四五”旅游业发展规划》提出强化交通网“快进慢游”功能，加强交通干线与重要旅游景区衔接，加强乡村旅游公路和旅游景区客运索道建设。完善公路沿线、服务区、客运枢纽、邮轮游艇码头等旅游服务设施功能，推进通用航空与旅游融合发展。健全重点旅游景区交通集散体系，鼓励发展定制化旅游运输服务。

《山东省全域旅游发展总体规划（2018-2025年）》提出结合生态保护规划和建设，开辟具有特色的齐鲁风景道。根据山东省的总体环境特色和景观以及交通线路布局，依托仙境海岸、亲情沂蒙、黄河入海、鲁风运河等十大文化旅游目的地品牌和山水圣人等特色资源，规划建设若干条齐鲁风景道。按照“双核（运河之都城市休憩核、东方圣城文化旅游核）、三带（圣地山水文化体验、京杭运河文化休闲和泗河圣源生态游憩带）、五区（孔孟之乡儒家文化、运河之都、佛教文化、圣源生态文化休闲和微山湖休闲度假旅游区）、三组团（大义梁山、红色羊山军事文化和两汉古韵）”的布局要求，着力提升济宁旅游的核心带动作用。

《山东省旅游交通网主骨架布局规划（2023-2030年）》提出坚持交通先行。突出“快进慢游”，以黄河、大运河、齐长城、沿黄渤海为轴线，串珠成线、连点成面，建成品级等级较高的自驾游车行道路，连通交通节点、高等级公路和干线道路，实现便利转换，打通沿线两侧交通“毛细血管”。以“水上游、岸上行”为特色，打造“鲁风运河”文化旅游品牌。

《山东省文化旅游融合发展规划(2020-2025年）》指出济宁市要发挥儒家文化发源地的优势，提升“东方圣地”品牌传播力，通过文化旅游资源整合、壮大产业集群、完善与创新产业体系，加快建设中华优秀传统文化传承发展示范区和文化旅游目的地城市。

《关于促进文旅深度融合推动旅游业高质量发展的意见》提出推动旅游基础设施提档升级，完善“快进慢游”交通网络。提升交通运营效率和管理水平，加快交通干线与景区连接线建设，拓展机场、高铁站、汽车站、邮轮码头等客运枢纽旅游服务功能。推进“旅游型”“休闲型”高速公路服务区建设。到2027年，打造一批高标准旅游风景道示范路段，实现市市通高铁，16市高铁快速通达水平明显提高，95％的县（市、区）通达双高速公路，重要旅游资源三级以上公路全覆盖。

《山东省“十四五”综合交通运输发展规划》提出推动交通与旅游融合。加快推进机场、火车站、港口与景区之间的无缝对接，实现5A级景区、国家级旅游度假区所在市通高铁或轨道交通，打通3A级以上景区与高铁、高速公路出口连接线。打造运游融合精品站点，推动在汽车站、机场、火车站、高速公路服务区等建设旅游集散中心。鼓励企业开展特色旅游客运，开通机场、火车站至主要景区景点的旅游专线，进一步丰富旅游包车、住宿、餐饮、娱乐等延伸服务。

《济宁市“十四五”综合交通运输发展规划》提出建设交通与产业深度融合示范区。依托济宁文化强市首善之区的文化旅游资源优势，深入推进交通与文旅深度融合，构建“快进慢游”的旅游综合交通网络，强化区域文旅空间的连续性和整体性。

二、规划思路

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，健全新型基础设施融合利用机制，认真落实省委、省政府关于建设交通强国山东示范区的目标要求和决策部署。按照交通运输与旅游融合发展的要求，打造“儒风水韵·路景融通”济宁旅游公路品牌。通过“固基础、提品质，优服务、创品牌”，构建设施齐全、功能完善、特色鲜明的旅游公路体系，形成覆盖全市“快进慢游”深体验的全域文化旅游公路网，实现公路与旅游、文化、生态融合发展，为全市经济高质量纵深发展提供强有力的公路支撑。

（二）基本原则

——深度融合、科学发展。锚定交通强国建设重大战略部署，加强旅游公路与区域、城市交通系统的整合和衔接，推动公路与旅游设施的融合、公路与旅游产品的融合，以科学理念指导交旅融合发展。

——特色突出、以人为本。突出济宁特色、立足文化资源禀赋，因地制宜，围绕儒家文化、运河文化、水浒文化、红色文化等特色，打造主题鲜明的旅游公路。融交通、文化、体验、游憩于一体，提升旅游公路服务品质和公共服务水平，增强人民群众的获得感。

——绿色创新、生态优先。坚持绿色环保理念，强调公路基础设施的合理布局，坚持最大限度地保护、最小程度地破坏、最强力度地恢复，顺应自然、融入自然，把旅游交通融入生态网络体系，实现生态环保与旅游交通发展共行。

——统一规划、分步实施。运用系统性思维做好全域旅游公路网规划设计，规划文化旅游公路网以服务功能提升为主。分阶段明确发展目标、重点任务，分路段规划实施，有序推动文化旅游路网建设。

（三）规划目标

紧紧围绕打造“孔孟之乡、运河之都、文化济宁”城市品牌，统筹相关县市区的资源禀赋、人文历史、自然条件、区位特点，构建文化旅游周游济宁“1”大环线、“快进慢游”“2”大层级、“3主3辅”交通廊道、“6”条支线串联、通达的“1-2-3-3-6”文化旅游公路网发展格局，形成“三主三辅六支线，一环融通游济宁”的整体布局。创建“儒风水韵·路景融通”独具济宁特色的旅游公路品牌。旅游公路网规模达1590公里，覆盖100%的A级及以上景点，高速公路出入口至文化旅游环线10分钟到达，至4A级及以上景区20分钟内通达，至A级及以上景区1小时内通达。不断完善济宁市旅游公路基础设施建设，全面形成“对外快捷、内部顺畅、慢行丰富”的旅游公路高质量发展新格局。

到2025年底，打造“鲁风运河”风景道（省级）和“尼山圣境”文化道两条高品质旅游线路示范项目。

到2027年底，文化旅游环线打造初见成效；高质量完成“鲁风运河”风景道、“孔孟儒家”文化道、“儒乡民俗”畅游路等文化旅游公路的建设和提升，“快进慢游”深体验逐步成型。

到2030年底，完成“一环三主三辅六支”全部旅游公路网的建设和提升，全面建成结构合理、设施完善、特色突出、服务优良的旅游公路体系。实现“城景通、景景通”，旅游便利化水平明显提升，为全市经济高质量纵深发展提供强有力的交通支撑。

——形成“合理有效的旅游公路结构体系”。依托济宁市现有及规划公路网，以全域范围内兼顾文化底蕴和自然风光的大山大水为旅游公路沿线景观风貌基底，以特色乡镇和重点景区景点为关键节点，统筹考虑全市高速、普通国省道及农村公路等交通网络，形成衔接顺畅、结构合理的济宁市旅游公路网，实现全域旅游资源的畅通。

——形成“特色鲜明的旅游公路产品体系”。以济宁市运河文化、儒家文化为导向，兼顾其他多元文化，结合旅游公路特点，深挖地域特色，提供品质服务，满足多样体验，打造济宁特色鲜明的旅游公路示范项目。

——形成“功能完善的旅游公路服务体系”。配合全域旅游示范区创建，重点提升公路旅游设施服务水平、公路旅游信息化水平、公路生态景观品质。新建或改造具备特色旅游功能的公路驿站。积极推动自驾车营地发展，配套完善观景台等旅游服务设施，最终形成能够满足游客的高品质、多样化、特色化、个性化旅游服务需求的旅游公路服务体系。

三、规划方案

构建“环线+廊道+支线”济宁市文化旅游路网布局，总里程1590公里：

——文化旅游周游济宁“1”大环线。结合市内重要景区景点位置，构建济宁文化旅游环线，覆盖100%4A级及以上景区，一环连通了运河文化、儒家文化、水浒文化等，打通济宁旅游快通道。
——“三主三辅”“6”大廊道。在文化旅游环线的基础上，综合考虑省级规划“五大廊道”之一的“鲁风运河”风景道以及济宁市文化底蕴，按照“一路一主题”的原则，规划六条旅游公路廊道，包含三条主廊道、三条辅廊道。其中“三主”廊道为“鲁风运河”风景道、“孔孟儒家”文化道、“东文西武”串联道；“三辅”廊道为：“观岳听泉”山水路、“儒乡民俗”畅游路、“生态田园”产业路。

——“6条支线”串联、通达。畅通微循环，打造特色文化旅游路网，将未被“环线”和“三主三辅”覆盖的A级景区和景点采用支线相连，打造极具特色的旅游风景道。“6条支线”分别为：“尼山圣境”文化道、泗河观光线、微山岛环线、凤凰山-三仙山支线、上九山支线、金乡-鱼台支线。
（一）环线布局方案

环线以实现通景功能为主，尽可能多覆盖4A级及以上景区，总里程536.6公里，包含与三主三辅廊道、支线共线段453.4公里，补充83.2公里。根据环线布局，按方位分以下四段：

——环线西段：由大运河西岸部分路段和S244部分路段构成。路线北起G342，沿运河西岸向南，经S244至X109，串联青山景区、羊山古镇军事旅游区等景点，补充27.2公里，重点进行旅游服务功能提升。
——环线北段：由G342、G327和S246等道路的部分路段构成，西起黄河堤顶路，经由G342至汶上县，转至S246至平邑泗水界，经G327改建段至泗水临沂界。线路串联贾堌堆农家寨、梁山旅游风景区、宝相寺景区、莲花湖湿地等景区，重点进行新改建及旅游服务功能提升。补充济北旅游大道13.4公里，连接鲁南高铁济宁北站。

——环线东段：由X056、S103等部分线段构成，串联泉林泉群景区、万紫千红生态养生旅游区，充分展现泗水风光，补充25.5公里，重点进行旅游服务功能提升。
——环线南段：全长约256公里。分两部分组成，东西方向由G327、济宁内环高架和S319部分路段构成，西连S244，东至S103，串联青山景区、南池景区、孟庙孟府旅游区、康王谷花世界景区等，重点进行旅游服务功能提升。南北方向由运河西岸、环湖大道东线和G104部分路段构成，北连环线西段，南至微山江苏界。沿大运河串联南池景区、太白湖景区、南阳古镇旅游区以及微山湖旅游区等景区，以运河文化为重点，补充17.1公里，重点进行旅游服务功能提升。
（二）“三主三辅”廊道布局方案

在环线的基础上，规划六条旅游公路廊道，其中三条主廊道，三条辅廊道。

“鲁风运河”风景道

“鲁风运河”风景道总里程约407.4公里，充分挖掘运河文化，以打造运河生态带为方向，以运河两岸为基础选线。廊道串联梁山旅游风景区、南旺枢纽遗址考古公园、太白湖景区、南阳古镇旅游区、微山湖旅游区等1个5A级景区，4个4A级景区和4个3A级景区。

《山东省旅游交通网主骨架布局规划（2023-2030年）》西部“鲁风运河”风景道布局总规模743.1公里，其中济宁段规模299.8公里。市级规划在省级规划基础上对“鲁风运河”风景道布局进行补充完善，新增107.6公里，包括新建运河东堤29.3公里、新建运河西堤6.6公里、路面大修14.5公里，旅游服务功能提升16.7公里、市政路14公里、改建G518日定线26.5公里。

“孔孟儒家”文化道

“孔孟儒家”文化道总里程约74.0公里，南北连接曲阜市和邹城市，串联明故城（三孔）旅游区、仙河花海生态乐园景区、孟庙孟府旅游区和峄山风景旅游区等1个5A级景区、5个4A级景区和7个3A级景区。该廊道以G104为主，辅以部分市政道路，重点是旅游服务功能提升。其中邹城市G104约36.3公里，曲阜市G104约26.3公里、城市道路约11.4公里。

“东文西武”串联道

“东文西武”串联道总里程约201.4公里，从省级“红色沂蒙”风景道向西，串联省级“鲁风运河”、“黄河入海”风景道，东西向横贯泗水县、曲阜市、兖州区、汶上县、梁山县五个县（市、区），连通“孔孟儒家”文化道、“鲁风运河”风景道，将泉林泉群景区、泗水滨景区、圣源湖公园、明故城（三孔）旅游区、宝相寺景区、梁山旅游风景区串点成线。以国省道为主，包含新改建路段，辅以少量城市道路，其中14.5公里堤顶路需协调山东黄河河务局实施。

“儒乡民俗”畅游路

“儒乡民俗”畅游路总里程约134.8公里，东西连接泗水县、邹城市、曲阜市、任城区和嘉祥县，覆盖青山景区、太白湖景区、孟庙孟府旅游区、泉林泉群景区、尼山孔庙及书院景区等4个4A级景区和11个3A级景区，重点为旅游服务功能提升。

“观岳听泉”山水路

“观岳听泉”山水路总里程约100.1公里，沿S103贯通泗水县和邹城市，串联王家庄民俗村、万紫千红生态养生旅游区、康王谷花世界景区、越峰山景区等1个4A级景区，4个3A级景区。连接邹城和泗水乡村振兴片区，为打造乡村振兴齐鲁样板提供有力支撑。以打造S103旅游风景道为重点，其中旅游服务功能提升64.8公里，改建里程35.3公里。

“生态田园”产业路

“生态田园”产业路总里程约110.2公里，南北连接嘉祥县和金乡县，覆盖青山景区、羊山古镇军事旅游区2个4A级景区和萌山公园景区、丹凤山生态园景区等10个3A级景区，带动沿线石雕、大蒜和龙虾等地方产业，重点是旅游服务功能提升。

（三）支线布局方案

畅通微循环，打造特色文化旅游路网为导向，六条支线总里程约478.9公里。

支线1—“尼山圣境”文化道，以尼山圣境度假区为核心，从张曲桥经X108等路段至尼山圣境，同时以尼山圣境度假区为核心向周边发散，连接鸿山景区、五宝庵山风景区，总里程约96.3公里。该支线包括尼山环湖路二期道路工程，打造为旅游线路示范项目。

支线2—泗河观光线，东起泗水滨景区至泗河入湖口，总里程约183.8公里，现状为三级公路，沿泗河途径泗水县、曲阜市、兖州区、高新区、邹城市、太白湖新区、微山县等县（市、区），串联泗水滨景区和花海彩田等1个4A级景区和4个3A级景区，重点是旅游服务功能提升，打造泗河风景路。

支线3—微山岛环线，由X100、X067、环岛路、X023等线路组成，主要为三级公路，在省级“鲁风运河”风景道支线基础上，增加14.2公里环湖旅游公路，打造微山岛特色旅游公路。

支线4—凤凰山-三仙山连线，位于邹城市境内，北起尧王线东，经Y467向南至S319，总里程约21.8公里，现状为三级公路。串联三仙山景区、凤凰山旅游景区2个3A级景区，连接“观岳听泉”山水路；以旅游服务功能提升为主。

支线5—上九山支线，位于邹城市境内，北接南二环，由X033组成，总里程约25公里；以旅游服务功能提升为主。

支线6—金乡、鱼台支线，穿越金乡、鱼台两个县，由X036、X088、Y408、X002、X028等路段组成，沿惠河两岸、东鱼河北岸、西支河两岸，经孝贤文化公园，接入滨湖路至终点，全程约137.8公里。串联羊山古镇军事旅游区、山前胡庄民俗村景区、金山公园景区等1个4A级景区、7个3A级景区；以旅游服务功能提升为主。

（四）旅游线路示范项目

围绕运河文化和儒家文化，高标准打造两条旅游公路示范项目，力争建设为全省旅游公路样板路。

1.“鲁风运河”风景道

“鲁风运河”风景道周边景点分布紧凑，路网通畅，但现状标识不规范，旅游功能服务设施欠缺，未充分体现运河文化特点。规划以“畅游鲁风运河 感悟古韵新生”为主题，按照“一轴两带三区四核多点”的布局进行提升，提升方案措施包括优化布局、提升环境景观、建设步道、完善服务设施和安全设施、规范信息标识、进行产品策划等。打造具有鲜明“运河文化”的旅游公路示范路，充分体现“运河之都”深厚悠久的文化底蕴。
2.“尼山圣境”文化道

“尼山圣境”文化道是以儒家文化为核心的一条旅游公路，该道路景点主题明确，通景路条件成熟，但旅游功能服务设施欠缺，沿线景观有待提升。围绕“世界级人文旅游目的地”“尼山圣境”文化IP，融合人文历史、自然风光两大资源，以路桥联通为基础，沿线建设生态慢道，完善绿道驿站布局，发展自驾车营地旅游，规范旅游公路标识，结合群山抱湖的地形特点，打造具有“儒家文化”的旅游公路示范路，进一步擦亮中国文化名片。

（五）驿站和观景平台方案

完善旅游功能服务设施，提高服务水平，是建设旅游公路的重要环节。旅游公路服务设施类型包括旅游公路服务区、驿站、观景台、自驾车营地、旅游绿道、信息系统等，其设置应以需求为导向，因地制宜科学合理确定类型和规模，分类、分级、分阶段建设。

1.服务区

旅游公路服务区用地建议1000-4500平方米，按照需求可提供住宿、餐饮、购物、咨询、休憩、应急救援、车辆维修、加油、充电桩等服务功能；原则上按照30-50公里间距设置，应根据交通量、旅游资源分布、村镇布局、现状服务设施资源等，统筹考虑服务区的服务半径、功能、布局、规模等，并优先利用存量资源进行改造升级。

2.驿站

打造“文化引领、特色鲜明”的旅游公路驿站。旅游公路驿站是小型服务设施，为公路旅游者提供简餐、零售、停车、观景、休憩、补给、及特产售卖和文化展示等服务，旅游公路驿站占地规模建议为300～1000平方米。
打造“简约精美、设施齐全”的慢行驿站。慢行驿站基本设施应包括：休憩座椅、遮荫设施、自行车停车空间（独立的步道可仅提供遮阴的休憩座椅）。

3.停车观景台

停车观景台具备停车观景功能，满足停车、拍照、停歇、观景、如厕等需求。根据地形地貌条件，选择体现济宁景观风貌和文化底蕴的地点进行布设。根据不同旅游公路的建设需求，结合沿线景观特色，按照20～30公里的停歇间隔布设观景台。
4.汽车营地

汽车营地主要包括自驾车营地和房车营地，是为游客提供自助或半自助服务的旅游服务设施的场所。汽车营地应在充分考虑环境保护、水电供给和后期运营基础上，结合旅游资源条件进行设置。

四、实施方案

（一）建设情况

“一环三主三辅六支” 文化旅游路网合计1590公里，其中：新建或改建295.5公里，旅游功能提升1294.5公里。建设情况统计见表1。

表1 一环三主三辅六支建设情况统计表（单位：公里）

	建设性质
	国省道
	农村公路
	市政路
	合计

	新建或改建
	194.3
	101.2
	0
	295.5

	旅游功能提升
	420.2
	755.1
	119.2
	1294.5

	合计
	614.5
	856.3
	119.2
	1590


（二）项目实施及投资

规划路网里程1590公里，其中连通功能里程310.2公里，实施里程1279.8公里，累计投资约37亿元。
五、规划效果

（一）打造旅游公路新品牌，提升交旅融合竞争力
规划立足济宁旅游资源特色，构建济宁文化旅游公路环线与“鲁风运河”风景道、“孔孟儒家”文化道、“东文西武”串联道、“儒乡民俗”畅游路、“观岳听泉”山水路、“生态田园”产业路六大廊道，打造独具济宁特色的“儒风水韵·路景融通”旅游公路品牌。

（二）形成旅游公路新格局，满足“快进慢游”深体验

围绕核心景区和重点旅游资源，按照环线、廊道、支线三个层次进行规划建设，建成“快进慢游”两个体系，实现以“环线+廊道”为主骨架，以6条支线为补充的“1-2-3-3-6”文化旅游路网布局，总规模1590公里。其中，快进体系形成“1-5-12-N”（一场五铁十二高多点）布局，慢游体系形成“1-3-3-6”（一环三主三辅六支），提升了各类交通枢纽、旅游集散中心等节点的辐射能力及A级及以上旅游资源间的畅通水平，满足了“快进慢游”深体验的旅行需求。

（三）实现旅游公路一张网，关键文旅节点全覆盖

文化旅游路网覆盖100%的A级以上景点，文化旅游网络充分衔接现有及规划的高速公路出入口、高铁站、机场，实现旅游公路慢游体系与快进体系的无缝衔接，节约了游客在途时间，进而发挥旅游交通网络的综合效应。

六、保障措施

（一）完善工作机制

加强组织领导，按照“市级统筹、县级主体、部门协同、共同推进”的思路，市政府成立工作专班，市领导任组长，交通、发改、财政、文旅、自然资源、农业农村等部门相关负责人为成员，形成分工明确、各负其责、协调联动的工作机制。

（二）抓好项目实施

“鲁风运河”风景道由市级统一规划、统一组织、分期实施；“尼山圣境”文化道由市级统一规划、统一组织、县级实施；其他项目县级具体负责实施，加快推进环线建设，明确项目实施序次，分段分期开展建设，切实抓好项目落实。市级加强督导调度，有序推进文化旅游路网建设。

（三）强化资金保障

积极争取省级奖补资金等相关政策支持，农村公路补助资金适度向旅游公路倾斜，优先保障旅游公路建设；市县政府积极探索新型融资渠道，多渠道筹措资金。

（四）加强示范推广

组织开展精品示范旅游公路评选活动，深入开展旅游公路设计、策划提升，积极创建建设管理示范，推广先进建设经验，逐步形成济宁旅游公路品牌。

附表：1.文化旅游周游济宁环线

2.“鲁风运河”风景道（省级规划）
3.“鲁风运河”风景道（市级补充）
4.“孔孟儒家”文化道

5.“东文西武”串联道

6.“儒乡民俗”畅游路

7.“观岳听泉”山水路

8.“生态田园”产业路

9.“六支”路线布局明细表

10.新建或改建项目统计表

附表1  

文化旅游周游济宁环线

	廊道名称
	序号
	所经区县
	起点
	终点
	路线编号
	路线名称
	长度

（公里）
	技术等级
	车道数
	路面宽度（米）
	建设性质
	备注（里程计入廊道或支线）

	文化旅游周游济宁环线
	1
	泗水、曲阜
	平邑泗水界
	曲阜佃户屯村
	G327
	连固线
	
	一级
	6
	30
	新建
	77.9

	
	2
	曲阜、兖州
	曲阜佃户屯村
	兖州大安镇
	G327
	连固线
	
	一级
	6
	30
	旅游服务功能提升
	13

	
	3
	兖州
	兖州大安镇
	兖州新驿镇
	S246
	临邹线
	
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	7

	
	4
	兖州、汶上
	兖州新驿镇
	汶上东环
	S246
	临邹线
	
	一级
	4
	24
	改建
	14.8

	
	5
	汶上
	汶上东环
	东环路口
	G105
	京澳线
	
	一级
	4
	23
	旅游服务功能提升
	4.4

	
	6
	汶上、梁山
	北环路口
	梁山孙庄路口
	G342
	日凤线
	
	一级
	4
	23
	改建
	34.8

	
	7
	汶上
	汶上任城界
	S246
	X054
	济北旅游大道
	13.4
	一级
	6
	30
	改建
	

	
	8
	汶上
	滨河大道路口
	梁济运河桥
	X013
	滨河大道
	
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	1.3

	
	9
	嘉祥
	梁济运河桥
	梁山嘉祥界
	X013
	滨河大道
	
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	11.6

	
	10
	梁山
	东马村
	鲁庙村
	X013
	滨河大道
	
	二级
	2
	13.5
	旅游服务功能提升
	0.4

	文化旅游周游济宁环线
	11
	梁山
	东吴大庙村
	济梁路
	X013
	滨河大道
	
	二级
	2
	13.5
	旅游服务功能提升
	0.8

	
	12
	梁山
	鲁庙村
	东吴大庙村
	X013
	滨河大道
	
	二级
	2
	13.5
	旅游服务功能提升
	4.1

	
	13
	梁山
	济梁路
	徐集镇
	X013
	滨河大道
	
	二级
	2
	13.5
	旅游服务功能提升
	2.9

	
	14
	梁山
	徐集镇
	梁山汶上界
	X013
	滨河大道
	
	二级
	2
	13.5
	旅游服务功能提升
	7.1

	
	15
	嘉祥
	汶上县南旺
	嘉祥县五老洼
	S244
	汶金线
	18.4
	二级
	2
	9
	旅游服务功能提升
	

	
	16
	嘉祥
	曾子像
	酒厂路口
	S244
	汶金线
	
	一级
	6
	30
	旅游服务功能提升
	2.5

	
	17
	嘉祥
	酒厂路口
	东郭庄南
	S244
	汶金线
	
	二级
	4
	24
	旅游服务功能提升
	0.9

	
	18
	经开区
	连固线
	金马河北堤
	农村公路
	农村公路
	6
	三级
	2
	7
	改建
	

	
	19
	经开区
	机场路交叉
	洙水河西堤
	Y441
	杨庄-长坦纸坊桥
	2.8
	四级
	2
	6
	旅游服务功能提升
	

	
	20
	嘉祥
	东郭庄南
	G327
	S244
	汶金线
	
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	3.6

	
	21
	嘉祥
	坦佛山村
	薛屯村
	G327
	连固线
	
	一级
	4
	22
	旅游服务功能提升
	16.1

	文化旅游周游济宁环线
	22
	嘉祥
	薛屯村
	安居互通立交
	G327
	连固线
	
	一级
	4
	22
	旅游服务功能提升
	7.3

	
	23
	任城
	薛屯村
	十里湖湿地公园
	市政路
	济宁大道
	
	城市道路
	6
	30
	旅游服务功能提升
	11.3

	
	24
	高新区
	十里湖湿地公园
	明治医药公司
	市政路
	宁安大道
	
	城市道路
	6
	30
	旅游服务功能提升
	5.7

	
	25
	高新区
	明治医药公司
	高新区邹城界
	市政路
	孟子大道
	
	城市道路
	4
	30
	旅游服务功能提升
	12.3

	
	26
	邹城
	高新区邹城界
	西外环路
	市政路
	孟子大道
	
	城市道路
	4
	22
	旅游服务功能提升
	12.5

	
	27
	邹城
	西外环路
	龙泉花园
	市政路
	太平路
	
	城市道路
	4
	22
	旅游服务功能提升
	8.2

	
	28
	邹城
	龙泉花园
	崇义岭
	S319
	临鄄线
	
	一级
	4
	22
	旅游服务功能提升
	1.8

	
	29
	邹城
	崇义岭
	京台高速
	S319
	临鄄线
	
	一级
	4
	22
	旅游服务功能提升
	4

	
	30
	邹城
	京台高速
	辽河桥
	S319
	临鄄线
	
	一级
	4
	22
	旅游服务功能提升
	2.3

	
	31
	邹城
	辽河桥
	与X005交叉
	S319
	临鄄线
	
	一级
	4
	22
	旅游服务功能提升
	11.1

	
	32
	邹城
	与X005交叉
	岔河
	S319
	临鄄线
	17.1
	一级
	4
	22
	旅游服务功能提升
	

	文化旅游周游济宁环线

	33
	邹城
	岔河
	大岔河
	S319
	临鄄线
	1.5
	一级
	4
	22
	旅游服务功能提升
	

	
	34
	邹城
	大岔河
	与S103交叉
	S319
	临鄄线
	4.1
	一级
	4
	22
	旅游服务功能提升
	

	
	35
	邹城
	邹城市城前
	石龙嘴
	S103
	济枣线
	
	三级
	2
	9
	旅游服务功能提升
	18

	
	36
	泗水、邹城
	尚河孔岭
	泗张
	S103
	济枣线
	
	二级
	2
	9
	旅游服务功能提升
	4.7

	
	37
	泗水
	张庄入口
	卞桥三村
	X056
	泉林-泗张
	19.9
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	

	
	38
	微山
	枣庄微山界
	大公村出口
	Y164
	韩庄-曹庄
	
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	2.5

	
	39
	微山
	大公村出口
	前性义村
	S238
	店韩线
	
	二级
	2
	9
	旅游服务功能提升
	0.7

	
	40
	微山
	前性义村
	里张阿村入口
	G104
	京岚线
	
	一级
	4
	21
	旅游服务功能提升
	12.5

	
	41
	微山
	里张阿村入口
	微湖四村村入口
	Y158
	微湖码头-枣庄界
	
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	1.2

	文化旅游周游济宁环线
	42
	微山
	微山岛码头
	留庄滕州界
	Y197、Y196、G104
	环湖大道东线中、南段
	
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	66.8

	
	43
	微山
	济宁枣庄界
	两城交通服务所
	S104
	济微线
	
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	9.3

	
	44
	微山
	两城交通服务所
	鲁桥泗河特大桥
	Y198
	环湖大道东线工程北段
	
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	16.6

	
	45
	太白湖
	鲁桥泗河特大桥
	环湖大道南二环互通立交
	Y003
	环湖大道
	
	一级
	4
	16
	旅游服务功能提升
	7.9

	
	46
	太白湖
	环湖大道南二环互通立交
	太白湖新区东入口
	堤顶路
	火炬南路
	
	一级
	6
	30
	旅游服务功能提升
	4.2

	
	47
	太白湖
	太白湖新区东入口
	太白湖新区西入口
	堤顶路
	石佛路
	
	四级
	1
	5.5-6.5
	旅游服务功能提升
	4.5

	
	48
	太白湖
	太白湖新区西入口
	任城太白湖界
	堤顶路
	滨河大道
	
	一级
	2
	20
	旅游服务功能提升
	5

	
	49
	任城
	任城太白湖界
	八里庙大桥（东岸）
	堤顶路
	滨河大道
	
	二级
	2
	20
	旅游服务功能提升
	1

	合计
	83.2
	
	
	
	
	453.4


附表2
“鲁风运河”风景道（省级规划）
	廊道名称
	序号
	所经区县
	起点
	终点
	路线编号
	路线名称
	长度

（公里）
	技术等级
	车道数
	路面宽度（米）
	建设性质
	备注
	连接景点

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	鲁风运河
	1
	微山
	枣庄微山界
	大公村出口
	Y164
	韩庄-曹庄
	2.5
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	微山湖旅游区、梁山旅游风景区、济宁市南池景区、太白湖景区

	
	2
	微山
	大公村出口
	前性义村
	S238
	店韩线
	0.7
	二级
	2
	9
	旅游服务功能提升
	
	

	
	3
	微山
	前性义村
	里张阿村入口
	G104
	京岚线
	12.8
	一级
	4
	21
	旅游服务功能提升
	
	

	
	4
	微山
	里张阿村入口
	微湖四村村入口
	Y158
	微湖码头-枣庄界
	1.2
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	
	

	
	5
	微山
	微山岛码头
	留庄滕州界
	Y197、Y196、G104
	微山环湖大道东线工程中、南段（含利用G104京岚线1.5公里）
	66.8
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	

	
	6
	微山
	济宁枣庄界
	两城交通服务所
	S104
	济南-微山
	9.4
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	
	

	
	7
	微山
	两城交通服务所
	鲁桥泗河特大桥
	Y198
	微山环湖大道东线工程北段
	16.6
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	

	鲁风运河
	8
	太白湖
	鲁桥泗河特大桥
	环湖大道南二环互通立交
	Y003
	环湖大道
	7.9
	一级
	4
	16
	旅游服务功能提升
	
	微山湖旅游区、梁山旅游风景区、南池景区、太白湖景区

	
	9
	太白湖
	环湖大道南二环互通立交
	太白湖新区东入口
	堤顶路
	火炬南路
	4.2
	一级
	6
	30
	旅游服务功能提升
	
	

	
	10
	太白湖
	太白湖新区东入口
	太白湖新区西入口
	堤顶路
	石佛路
	4.5
	四级
	1
	5.5-6.5
	旅游服务功能提升
	
	

	
	11
	太白湖
	太白湖新区西入口
	任城太白湖界
	堤顶路
	滨河大道
	5
	一级
	2
	20
	旅游服务功能提升
	
	

	
	12
	任城
	任城太白湖界
	八里庙大桥（东岸）
	堤顶路
	滨河大道
	1.1
	二级
	2
	20
	旅游服务功能提升
	
	

	
	13
	任城
	八里庙大桥（西岸）
	滨河大道西岸水牛陈路口
	堤顶路
	滨河大道
	18.8
	二级
	2
	15-20
	旅游服务功能提升
	
	

	
	14
	任城
	滨河大道西岸水牛陈路口
	日兰高速济宁西出口
	Y002
	长沟至张山
	1.7
	二级
	2
	15（其中跨河桥跨7米）
	旅游服务功能提升
	
	

	
	15
	汶上、任城
	日兰高速济宁西出口
	滨河大道路口
	S321
	枣梁线
	4.3
	二级
	4
	18
	旅游服务功能提升
	
	

	
	16
	汶上
	滨河大道路口
	梁济运河桥
	X013
	滨河大道
	1.6
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	
	

	鲁风运河
	17
	嘉祥
	梁济运河桥
	梁山嘉祥界
	X013
	滨河大道
	12.6
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	
	微山湖旅游区、梁山旅游风景区、南池景区、太白湖景区

	
	18
	梁山
	东马村
	鲁庙村
	X013
	滨河大道
	0.4
	二级
	2
	13.5
	旅游服务功能提升
	
	

	
	19
	梁山
	东吴大庙村
	济梁路
	X013
	滨河大道
	0.8
	二级
	2
	13.5
	旅游服务功能提升
	
	

	
	20
	梁山
	鲁庙村
	东吴大庙村
	X013
	滨河大道
	4.1
	二级
	2
	13.5
	旅游服务功能提升
	
	

	
	21
	梁山
	济梁路
	徐集镇
	X013
	滨河大道
	2.9
	二级
	2
	13.5
	旅游服务功能提升
	
	

	
	22
	梁山
	徐集镇
	梁山汶上界
	X013
	滨河大道
	7.1
	二级
	2
	13.5
	旅游服务功能提升
	
	

	
	23
	梁山
	泰安与济宁界
	邓庄村民委员会入口
	Y355
	姚庄-邓庄
	19.2
	三级
	2
	7
	改建
	
	

	鲁风运河
	24
	微山
	微子码头-微子墓
	环岛路
	X100
	微山岛环湖路
	0.81
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	微山湖景区

微山湖景区



	
	25
	微山
	吕蒙村出口
	乡政府南十字路口
	X100
	微山岛环湖路
	1.3
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	

	
	26
	微山
	杨村村入口
	沟南村村出口
	X067
	微子码头-微子墓
	3.8
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	

	
	27
	微山
	县道067
	X023
	CK87
	微山岛塔西南路
	0.7
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	

	鲁风运河
	28
	微山
	乡政府南十字路口
	东山大酒店
	C037
	微山县微山岛吕蒙-小官
	0.2
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	

	
	29
	微山
	东山大酒店
	环岛线
	Y159
	微山岛镇杨村-小官村
	0.6
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	

	
	30
	微山
	环岛路
	吕蒙村出口
	X100
	微山岛环湖路
	5.28
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	

	
	31
	微山
	环岛路
	环岛路
	X100
	微山岛环湖路
	7.7
	三级
	2
	7
	新建
	
	

	
	32
	任城
	滨河路与石佛路路口
	滨河路与南二环路口
	市政路
	滨河路
	4.1
	城市道路
	2
	14
	连通功能
	
	太白湖景区

	
	33
	任城
	南二环京杭运河特大桥
	南二环后陈路口
	市政路
	临菏路
	1.5
	城市道路
	4
	22
	连通功能
	
	

	
	34
	任城
	南二环后陈路口
	滨河路
	市政路
	滨河路连接线
	0.4
	城市道路
	4
	20
	连通功能
	
	

	
	35
	任城
	前陈村
	鱼台界
	X032
	滨湖路
	15.4
	一级
	2
	20
	旅游服务功能提升
	
	

	
	36
	鱼台
	微山界
	姚楼河闸
	X032
	滨湖路
	7.1
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	

	
	37
	鱼台
	鱼台县湖凌二路
	微山界
	X032
	滨湖路
	6.9
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	

	鲁风运河
	38
	鱼台
	鱼台界
	鱼台县湖凌二路
	X032
	滨湖路
	14.1
	一级
	4
	20
	旅游服务功能提升
	
	惠河

湿地

	
	39
	鱼台
	滨湖大道
	王鲁桥
	Y397
	滨湖大道-旧城
	5.2
	三级
	2
	8
	旅游服务功能提升
	
	

	
	40
	鱼台
	王鲁桥
	旧城
	Y397
	滨湖大道-旧城
	6.5
	三级
	2
	8
	旅游服务功能提升
	
	

	
	41
	鱼台
	G237
	旧城
	Y402
	齐楼-旧城
	6.3
	三级
	2
	8
	旅游服务功能提升
	
	

	
	42
	鱼台
	齐楼
	G237
	Y402
	齐楼-旧城
	5.7
	三级
	2
	8
	旅游服务功能提升
	
	

	合计
	299.8
	
	
	
	
	
	


附表3  

“鲁风运河”风景道(市级补充)

	廊道名称
	序号
	所经区县
	起点
	终点
	路线编号
	路线名称
	长度（公里）
	技术等级
	车道数
	路面宽（米）
	建设性质
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	鲁风运河
	1
	任城、汶上、嘉祥、梁山
	梁山东大庙
	任城长沟
	堤顶路
	堤顶路
	29.3
	二级
	2
	12
	新建
	东堤

	
	2
	任城、汶上、嘉祥
	滨河大道西岸水牛陈路口
	滨河大道
	堤顶路
	滨河大道
	6.6
	二级
	2
	13.5
	新建
	西堤

	
	3
	任城
	任城长沟
	任城宋南村
	堤顶路
	滨河大道
	14.5
	二级
	2
	15
	连通功能
	东堤

	
	4
	任城
	八里庙大桥（西岸）
	南二环
	堤顶路
	堤顶路
	10
	城市道路
	2
	15
	旅游服务功能提升
	西堤

	
	5
	微山
	大沙河（刘香庄）闸
	G518二级坝桥
	CK67
	滨湖路湖西段
	13.4
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	西堤

	
	6
	微山
	微山县江苏界
	微山县常口漫水桥
	G518
	日定线
	26.5
	一级
	4
	24
	连通功能
	改建

	
	7
	任城
	滨河路石佛路路口
	滨河路南二环路口
	市政路
	滨河路
	4
	城市道路
	2
	14
	连通功能
	含互通匝道

	
	8
	汶上
	S244交叉口
	南旺遗址
	S244
	汶金线
	3.3
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	

	合计
	107.6
	
	
	
	
	


附表4    

“孔孟儒家”文化道
	廊道名称
	序号
	所经区县
	起点
	终点
	路线编号
	路线名称
	长度（公里）
	技术等级
	车道数
	路面宽度（米）
	建设性质
	连接景点

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	孔孟儒家
	1
	曲阜
	曲阜宁阳界
	迎宾大街交叉口
	G104
	京岚线
	21.4
	一级
	4
	23
	旅游服务功能提升
	石门山绿色休闲风景区、明故城（三孔）旅游区、邹城博物馆、孟庙孟府旅游区

	
	2
	曲阜
	迎宾大街交叉口
	裕隆路交叉口
	市政路
	迎宾大街
	4
	城市道路
	2
	12
	连通功能
	

	
	3
	曲阜
	裕隆路交叉口
	新石铁路北
	市政路
	弘道路
	7.4
	城市道路
	4
	22
	连通功能
	

	
	4
	曲阜
	新石铁路北
	邹城曲阜界
	G104
	京岚线
	4.9
	一级
	4
	24
	旅游服务功能提升
	

	
	5
	邹城
	邹城曲阜界
	红新庄
	G104
	京岚线
	4.2
	一级
	6
	35
	旅游服务功能提升
	

	
	6
	邹城
	红新庄
	崇义岭
	G104
	京岚线
	6
	一级
	4
	22
	旅游服务功能提升
	

	
	7
	邹城
	崇义岭
	蟠龙柱
	S319
	临鄄线
	7.1
	一级
	4
	22
	旅游服务功能提升
	

	
	8
	邹城
	蟠龙柱
	两下店南桥
	G104
	京岚线
	9.9
	一级
	6
	32
	旅游服务功能提升
	

	
	9
	邹城
	两下店南桥
	济宁枣庄界
	G104
	京岚线
	9.1
	一级
	4
	21
	旅游服务功能提升
	

	合计
	74
	
	
	
	
	


附表5  

“东文西武”串联道

	廊道名称
	序号
	所经区县
	起点
	终点
	路线编号
	路线名称
	长度

（公里）
	技术等级
	车道数
	路面宽度（米）
	建设性质
	备注
	连接景点

	东文西武
	1
	泗水、曲阜
	平邑泗水界
	曲阜佃户屯村
	G327
	连固线
	77.9
	一级
	6
	30
	连通功能
	新建
	泉林泉群景区、泗水滨景区、梁山旅游风景区

	
	2
	曲阜、兖州
	曲阜佃户屯村
	兖州大安镇
	G327
	连固线
	13
	一级
	6
	30
	旅游服务功能提升
	
	

	
	3
	兖州
	兖州大安镇
	兖州新驿镇
	S246
	临邹线
	7
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	
	

	
	4
	兖州、汶上
	兖州新驿镇
	汶上东环
	S246
	临邹线
	14.8
	一级
	4
	24
	连通功能
	改建
	

	
	5
	汶上
	汶上东环
	东环路口
	G105
	京澳线
	4.4
	一级
	4
	23
	旅游服务功能提升
	
	

	
	6
	汶上、梁山
	北环路口
	梁山孙庄路口
	G342
	日凤线
	34.8
	一级
	4
	23
	连通功能
	改建
	

	
	7
	梁山
	梁山孙庄路口
	蔡楼渡口
	G342
	日凤线
	35
	一级/二级
	4
	12\23
	旅游服务功能提升
	
	

	
	8
	梁山
	蔡楼渡口
	东平界
	堤顶路
	黄河大堤路
	14.5
	
	2
	6
	旅游服务功能提升
	黄河河务局实施
	

	合计
	201.4
	
	
	
	
	
	


附表6  

“儒乡民俗”畅游路

	廊道名称
	序号
	所经区县
	起点
	终点
	路线编号
	路线名称
	长度（公里）
	技术等级
	车道数
	路面宽度（米）
	建设性质
	连接景点

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	儒乡民俗
	1
	嘉祥
	嘉祥巨野界
	邵官屯村
	G327
	连固线
	6.1
	一级
	4
	22
	旅游服务功能提升
	青山景区、太白湖景区、孟庙孟府旅游区、泉林泉群景区、尼山孔庙及书院景区

	
	2
	嘉祥
	邵官屯村
	坦佛山村
	S244
	汶金线
	5
	一级
	4
	22
	连通功能
	

	
	3
	嘉祥
	坦佛山村
	薛屯村
	G327
	连云港-固原
	16.1
	一级
	4
	22
	旅游服务功能提升
	

	
	4
	嘉祥
	薛屯村
	安居互通立交
	G327
	连固线
	7.3
	一级
	4
	22
	旅游服务功能提升
	

	
	5
	任城
	安居互通立交
	十里湖湿地公园
	市政路
	济宁大道
	11.3
	城市道路
	6
	30
	连通功能
	

	
	6
	高新区
	十里湖湿地公园
	明治医药公司
	市政路
	宁安大道
	5.7
	城市道路
	6
	30
	连通功能
	

	
	7
	高新区
	明治医药公司
	高新区邹城界
	市政路
	孟子大道
	12.3
	城市道路
	4
	22
	连通功能
	

	
	8
	邹城
	高新区邹城界
	西外环路
	市政路
	孟子大道
	12.5
	城市道路
	4
	22
	连通功能
	

	儒乡民俗
	9
	邹城
	西外环路
	龙泉花园
	市政路
	太平路
	8.2
	城市道路
	4
	22
	连通功能
	

	
	10
	邹城
	龙泉花园
	崇义岭
	S319
	临鄄线
	1.8
	一级
	4
	22
	旅游服务功能提升
	

	
	11
	邹城
	崇义岭
	京台高速
	S319
	临鄄线
	4
	一级
	8
	30
	旅游服务功能提升
	

	
	12
	邹城
	京台高速
	辽河桥
	S319
	临鄄线
	2.3
	二级
	4
	18
	旅游服务功能提升
	

	
	13
	邹城
	辽河桥
	与X005交叉
	S319
	临鄄线
	11.1
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	

	
	14
	邹城
	岚济路
	泗水邹城界
	X005
	尧山口-王村
	13.4
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	

	
	15
	泗水
	泗水邹城界
	泗水南站
	X005
	尧山口-王村
	6
	二级
	2
	9
	旅游服务功能提升
	

	
	16
	泗水
	泗水南站
	元卜入口
	X064
	金庄-平邑界
	10.5
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	

	
	17
	泗水
	元卜入口
	S103
	X064
	金庄-平邑界
	1.2
	三级
	2
	9
	旅游服务功能提升
	

	
	18
	任城
	安居互通立交
	十里湖湿地公园
	市政路
	济宁大道
	11.3
	城市道路
	6
	23
	旅游服务功能提升
	

	合计
	134.8
	
	
	
	
	


附表7  

“观岳听泉”山水路
	廊道名称
	序号
	所经区县
	起点
	终点
	路线编号
	路线名称
	长度

（公里）
	技术等级
	车道数
	路面宽度（米）
	建设性质
	备注
	连接景点

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	观岳听泉
	1
	泗水
	新泰泗水界
	李坡
	S103
	济枣线
	18.3
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	安山寺、王家庄民俗村、万紫千红生态养生旅游区、康王谷花世界、蓝陵桃花源风景区

	
	2
	泗水
	李坡
	日兰路泉林出口
	S103
	济枣线
	19.7
	二级
	2
	9
	旅游服务功能提升
	
	

	
	3
	泗水
	日兰路泉林出口
	泗水邹城界
	S103
	济枣线
	3
	三级
	2
	9
	旅游服务功能提升
	
	

	
	4
	邹城
	泗水邹城界
	城前
	S103
	济枣线
	16.5
	三级
	2
	9
	旅游服务功能提升
	
	

	
	5
	邹城
	城前
	邹城平邑界
	S103
	济枣线
	7.3
	三级
	2
	9
	旅游服务功能提升
	
	

	
	6
	泗水
	济宁泰安界
	日兰高速泉林出口
	规划S103
	规划济枣线
	35.3
	一级
	4
	24
	连通功能
	改建
	

	合计
	100.1
	
	
	
	
	
	


附表8  

“生态田园”产业路
	廊道名称
	序号
	所经区县
	起点
	终点
	路线编号
	路线名称
	长度（公里）
	技术等级
	车道数
	路面宽度（米）
	建设性质
	连接景点

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	生态田园
	1
	嘉祥
	嘉祥郓城界
	济菏高速路口
	S319
	临鄄线
	2.4
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	丹凤山生态园景区、青山景区、曾庙景区

	
	2
	嘉祥
	济菏高速路口
	曾子像西
	S319
	临鄄线
	34
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	

	
	3
	嘉祥
	曾子像
	酒厂路口
	S244
	汶金线
	2.5
	一级
	6
	30
	旅游服务功能提升
	

	
	4
	嘉祥
	酒厂路口
	东郭庄南
	S244
	汶金线
	0.9
	二级
	4
	24
	旅游服务功能提升
	

	
	5
	嘉祥
	东郭庄南
	代店北
	S244
	汶金线
	13.4
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	

	
	6
	嘉祥
	代店北
	郑楼村北
	S244
	汶金线
	9.8
	二级
	2
	9
	旅游服务功能提升
	

	
	7
	金乡
	郑楼村北
	S328路口
	G105
	京澳线
	16.6
	一级
	4
	22
	连通功能
	

	
	8
	金乡
	S328路口
	寻楼
	S328
	丰长线
	4.5
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	

	
	9
	金乡
	寻楼
	与凯盛大道交叉
	市政路
	西环路
	2
	城市道路
	4
	18
	连通功能
	

	
	10
	金乡
	与凯盛大道交叉
	S328
	市政路
	凯盛大道
	5.4
	城市道路
	4
	22
	连通功能
	

	
	11
	金乡、鱼台
	S328
	鱼城镇
	S328
	丰长线
	18.7
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	

	合计
	110.2
	
	
	
	
	


附表9
“六支”路线布局明细表
	支线
	序号
	所经区县
	起点
	终点
	路线编号
	路线名称
	长度（公里）
	技术等级
	车道数
	路面宽度（米）
	建设性质
	备注
	连接风景点
	连接主轴线

	“尼山圣境”文化道


	1


	曲阜、

邹城
	张曲桥
	尼山桥
	X108
	曲阜-孔子湖
	20
	二级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	尼山孔庙及书院景区


	孔孟儒家



	
	
	
	夫子洞桥
	书院酒店
	Y101
	夫子洞-颜母庄
	7.2
	三级
	2
	7
	新建
	
	
	

	
	
	
	宫楼曲阜入口
	西鲁源村
	Y083
	宫楼-尼山
	14.0
	三级
	2
	7
	改建
	
	
	

	
	
	
	曲阜市出口
	上鲍家庄村
	C052
	上鲍-宋山头
	1.6
	四级
	1
	4
	旅游服务功能提升
	
	
	

	
	
	
	泗水邹城界
	田黄村出口
	X005
	尧山口-王村
	3.7
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	
	

	
	
	
	夫子洞桥
	泗水县皇城
	圣源大道
	泗水-尼山
	6.6
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	
	
	

	
	
	
	毛沃出口
	尧王线交叉口
	X005
	尧山口-王村
	4.9
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	
	

	“尼山圣境”文化道
	1
	曲阜、

邹城
	田黄村
	尚河孔岭
	X094
	尚河-中心店
	12
	三级
	2
	9
	旅游服务功能提升
	
	
	

	
	
	
	南辛南村
	土旺村
	X007
	张村-土旺
	7.8
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	
	

	
	
	
	北外环
	黑港
	Y465
	南桑庄-黑港
	9
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	
	

	
	
	
	桑南
	新东环
	Y146
	小山头-丁沟
	9.5
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	
	

	泗河观光线（泗水河两岸）
	2
	泗水县、曲阜市、兖州区、高新区、邹城市、太白湖新区、微山县
	泗水滨景区
	泗河入湖口
	泗河观光路
	泗河观光路
	183.8
	三级
	2
	7/8
	旅游服务功能提升
	
	泗水滨景区、牛楼花海彩田
	孔孟儒家

	微山岛环线


	3


	微山县


	微山湖荷园
	吕蒙村入口
	环湖旅游公路
	环岛路
	11
	三级
	2
	13.5
	旅游服务功能提升
	
	微山湖旅游区


	鲁风运河

	
	
	
	微山湖收费站
	与G104平面交叉
	高速连接线
	高速连接线
	3.2
	二级
	8
	12
	连通功能
	
	
	

	凤凰山-三仙山支线
	4
	邹城市
	林丰
	岚济路
	Y467
	田黄镇林丰-张庄镇大律
	21.8
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	
	三仙山景区、凤凰山旅游景区
	

	上九支线
	5
	邹城市
	与孟子大道交叉
	与X093交叉
	X034
	兴隆庄-郭里口
	9
	二级
	2
	21
	旅游服务功能提升
	
	上九山村景区
	儒乡民俗

	
	
	
	与X093交叉
	与X033交叉
	X093
	太白湖-香城
	2
	二级
	4
	18
	旅游服务功能提升
	
	
	

	
	
	
	与X033交叉
	滕州入口
	X033
	兴隆护驾营-郭里黄山口
	14
	二级/三级
	2
	7/12
	旅游服务功能提升
	
	
	

	金乡、鱼台支线
	6
	金乡、鱼台
	金乡县界
	G105
	X036
	南田-谢集
	9.4
	二级
	2
	9
	旅游服务功能提升
	
	羊山古镇军事旅游区、山前胡庄民俗村景区、印象永安景区
	生态田园

	
	
	
	大北村
	方庙桥
	X088
	胡集张堂-鸡黍焦杭
	4.3
	一级
	4
	21
	旅游服务功能提升
	
	
	

	
	
	
	方庙桥
	金乡孙庄
	X088
	胡集张堂-鸡黍焦杭
	3.5
	一级
	4
	23
	旅游服务功能提升
	
	
	

	
	
	
	金乡孙庄
	与开元大道交叉
	S328
	丰长线
	4.4
	一级
	4
	23
	旅游服务功能提升
	
	
	

	
	
	
	与开元大道交叉
	胡楼出口
	市政路
	开元大道
	2.8
	城市道路
	4
	23
	连通功能
	
	
	

	
	
	
	胡楼出口
	大闫北路口
	X002
	金乡-清河
	4.9
	一级
	4
	23
	旅游服务功能提升
	金乡
	
	

	
	
	
	大闫北路口
	清河南
	X002
	金乡-清河
	7.2
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	鱼台
	
	

	
	
	
	清河
	李阁桥
	X028
	清河-鱼城
	9.6
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	
	
	

	
	
	
	李阁桥
	旧城
	X027
	皮店-淳集
	6.4
	二级
	2
	12
	旅游服务功能提升
	
	
	

	金乡、鱼台支线
	6
	金乡、鱼台
	旧城
	于庄
	农村公路
	堤顶路
	13.5
	三级
	2
	8
	旅游服务功能提升
	惠河南岸
	
	

	
	
	
	旧城
	于庄
	农村公路
	堤顶路
	13.5
	三级
	2
	8
	旅游服务功能提升
	惠河北岸
	
	

	
	
	
	于庄
	郭楼村
	农村公路
	堤顶路
	14.2
	三级
	2
	8
	旅游服务功能提升
	东鱼河北岸
	
	

	
	
	
	郭楼村
	滨湖路
	农村公路
	堤顶路
	14.4
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	西支河
	
	

	
	
	
	郭楼村
	滨湖路
	农村公路
	堤顶路
	14.4
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	西支河
	
	

	
	
	
	郭楼村
	滨湖路
	农村公路
	堤顶路
	15.3
	三级
	2
	7
	旅游服务功能提升
	东鱼河
	
	

	合计
	478.9
	
	
	
	
	
	
	


附表10
新建或改建项目统计表

	序号
	项目名称
	建设性质
	建设规模
	旅游公路里程
	旅游公路投资（亿元）
	建设地点
	建设时限
	所属路线
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	梁济运河西堤滨河大道任城嘉祥汶上段
	新建
	二级路双车道，路面宽13.5m
	6.6
	4.0
	任城、汶上、嘉祥
	十四五至十五五
	鲁风运河
	

	2
	尼山环湖路二期道路工程
	新改建
	三级路双车道
	21.2
	2
	曲阜
	十四五
	尼山圣境
	1号支线

	3
	微山岛环岛路
	新建
	双车道
	7.7
	2.6
	微山
	十四五
	微山岛环线
	鲁风运河支线

	4
	梁嘉路司垓运河大桥至济宁泰安界
	改建
	三级路双车道
	17.0
	0.4
	梁山
	十四五
	鲁风运河
	

	5
	济北旅游大道任城汶上界至S246改建工程
	改建
	一级路六车道
	13.4
	4.0
	汶上
	十四五
	环线
	

	6
	梁山东大庙至任城长沟段
	新建
	二级路双车道，路面宽12m
	29.3
	5.9
	任城、汶上、嘉祥、梁山
	十五五
	鲁风运河
	东岸

	7
	经开洙水河西堤至金马河
	改建
	三级路双车道
	6
	0.1
	经开
	十五五
	环线
	

	合计
	101.2
	19.0
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