| 济宁市工业和信息化局 | 文件 |
| --- | --- |
| 济宁市住房和城乡建设局 |  |
| 济宁市市场监督管理局 |  |
| 国网山东省电力公司济宁供电公司 |  |
| 山东省通信管理局济宁市信息通信发展办公室 |  |

济工信字〔2023〕9号

关于印发《济宁市2023年“5G网络深度覆盖

提升工程”实施方案》的通知

各县（市、区）工业和信息化局、住房和城乡建设局、市场监督管理局，济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区经济发展局、城乡建设和交通局、市场监督管理局，各县（市、区）供电公司，济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司，各相关企业：

现将《济宁市2023年“5G网络深度覆盖提升工程”实施方案》印发你们，望结合工作实际，认真抓好任务落实。

附件：1、济宁市2023年“5G网络深度覆盖提升工程”实

施方案

2、济宁市5G深度覆盖提升工程领导小组成员名单

3、2023年济宁市建筑物5G深度覆盖建设任务分配表

4、2023年济宁市建筑物5G深度覆盖建设任务清单

| 济宁市工业 和信息化局 |  | 济宁市住房和 城乡建设局 |  | 济宁市市场监督管理局 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国网山东省电力公司济宁供电公司 |  | 山东省通信管理局 济宁市信息通信发展办公室 |  |  |

(此件主动公开)         2023年3月23日

附件1

济宁市5G网络深度覆盖提升工程

实施方案

为深入贯彻落实《山东省5G“百城万站”深度覆盖和“百企千例”规模应用2022年行动方案（鲁工信工联〔2022〕62号）》和《济宁市人民政府关于办好2023年“重点民生实事”的通知（济政发〔2023〕2号）》精神，持续推进“百城万站”行动，加快推动我市5G网络深度覆盖、连续覆盖，切实解决居民反映强烈的住宅小区、医院、学校、重点场所建筑物室内、地下停车场、电梯间5G网络信号弱等民生突出问题。特制定本实施方案。

一、基本原则

坚持政府主导，突出统一规划、统一部署、统一建设、统一协调，确保通信基础设施建设规范有序。坚持行业协同，强化电信企业内部协调，严格履行行业自律公约，破除行业垄断行为。坚持共建共享，深化通信基础设施集约建设、开放共享，以共建降成本，以共享增效益。坚持创新驱动，探索增效益、降成本、降能耗，优化建设模式，提升网络覆盖质量。坚持服务民生，坚持以人民为中心，以解决人民群众急难愁盼问题为出发点，满足人民群众对新一代信息通信技术多样化需求。

二、任务目标

2023年，济宁市委市政府将针对人民群众普遍反映的建筑物室内5G信号覆盖弱、地下停车场网络信号差、电梯间5G信号无覆盖等突出问题，拟对全市200个以上小区（单位）的室内建筑物、地下停车场、电梯间展开5G网络深度覆盖行动，实现济宁主城区、县城区（含县级市、功能区）居民住宅小区、医院、学校、重点商务楼宇等重点场所、重点民生场景等建筑物室内、地下停车场、电梯间5G网络深度覆盖，不断提升网络深度覆盖水平，切实增强人民群众的获得感和幸福感。

- 三、建设标准

5G网络深度覆盖结果评价分为合格和不合格两个档次。凡纳入2023年度全市5G网络深度覆盖提升工程建设计划的建筑物室内、地下停车场、电梯间，能够满足联通、移动、电信三家通信运营商信号全覆盖，且每家物理空间内检测网络信号起点、中点至终点的平均数值均大于、等于－105dbm时，判定结果为合格。未能满足联通、移动、电信三家通信运营商信号全覆盖，或其中一家物理空间内检测网络信号起点、中点至终点的平均数值小于－105dbm时，判定结果为不合格。

四、实施路径

（一）调查摸底阶段（2023年1月）

做好全市5G网络深度覆盖摸底调查工作，指导各电信企业对市主城区、县城区（含县级市、功能区）重点场所、民生反映强烈的建筑物室内、地下停车场、电梯间5G网络深度覆盖情况，提出拟建设需求情况意见建议，梳理出2023年全市5G网络深度覆盖建设需求清单。各县（市、区）对所属建设需求清单逐一进行现场核实，并将核实结果反馈牵头单位，形成《2023年济宁市建筑物5G深度覆盖建设任务清单》（详见附件3）、《2023 年济宁市建筑物 5G 深度覆盖建设任务清单》（详见附件4）。（牵头单位：市工信局、市通发办，配合单位：市住建局、市市场监管局，济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司，县（市、区）人民政府）

（二）部署任务阶段（2023年2至3月）

将《济宁市2023年建筑物深度覆盖建设需求清单汇总表》，发往相关部门、单位征求意见建议，相关职能部门、单位应对全市住宅小区（含商务楼宇、医院、学校）等重点场所通信网络信号未能覆盖的情况进行综合分析，对人口密集度大，网络信号覆盖差，群众需求意愿强烈，物业公司积极配合的单位列入建设计划，形成《2023年济宁市建筑物深度覆盖建设计划表》（详见附件）。联合印发《济宁市2023年“5G网络深度覆盖提升工程”实施方案》，建立健全工作机构和制度规定。济宁铁塔公司、各电信企业要依据实施方案，及时制定5G网络信号深度覆盖施工建设计划，积极对上争取省公司建设资金，纳入年度5G网络深度覆盖建设计划，建立工作台账，制定施工方案，分解任务目标、明确建设标准、完成时限和责任人。各县（市、区）指导济宁铁塔公司、各电信企业制定施工计划，确定施工人员，购置相关设施设备器材，签订进场施工合同，完成前期赔补，为进场施工做好各项准备工作。（牵头单位：市工信局、市通发办，配合单位：市住建局、市市场监管局，济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司）

（三）组织实施阶段（2023年4至11月）

1、建立台账制度。根据市政府关于办好“重点民生实事”通知要求，建立工作台账，明确深度覆盖任务目标、建设标准、完成时限和责任人，每月动态反映目标任务完成情况，确保任务目标落到实处。（牵头单位：市工信局、市通发办，配合单位：济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司）

2、建立会议制度。根据施工建设单位反映的协调难、进场难、施工难等突出问题，定期组织召开由相关部门、单位参加的推进会，通报任务完成情况，协调解决电信企业施工建设中遇到的困难问题。（牵头单位：市工信局、市通发办，配合单位：市住建局、市市场监管局，济宁供电公司、济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司）

3、建立通报制度。将5G深度覆盖情况列入年度市政府重点工作，每月进行调度督查，对完成任务突出的县（市、区）进行表扬，对排名靠后的单位进行通报批评；市通发办将各电信企业工作进展和任务完成情况报送省通信管理局,确保施工建设任务按时间节点如期完成。（牵头单位：市工信局、市通发办，配合单位：济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司，各县（市、区）人民政府）

4、确保施工安全。各施工建设单位建立健全安全生产规章制度，严格落实安全生产主体责任，切实抓好施工人员安全教育和安全管理，确保安全施工、文明施工。当遇有小区物业和物主阻挠施工时，应及时报告相关单位和领导，避免直接发生冲突。（牵头单位：市工信局、市通发办，配合单位：市住建局，济宁供电公司、济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司，各县（市、区）人民政府）

（四）总结验收阶段（2023年11月至12月）

由牵头单位聘请第三方专业机构对各县（市、区）、各通信运营商5G网络深度覆盖年度任务完成情况进行现场网络信号检测，形成综合检测报告，并对任务完成情况进行排名，纳入年度市对县综合考核。同时，梳理工作亮点，总结经验做法，表彰先进典型，为下年度网络深度覆盖工作顺利推进积累宝贵经验。（牵头单位：市工信局、市通发办，济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司，各县（市、区）工信局）

五、保障措施

（一）强化组织领导。成立济宁市5G深度覆盖提升工程领导小组（详见附件2），全面统筹协调推进全市5G网络深度覆盖工作。其职责是：定期召开调度推进会议，研究协调解决5G网络深度覆盖过程中的重难点问题，督导推进全市5G网络深度覆盖提升工程的实施。办公室设在市工信局，承担全市5G网络深度覆盖提升工程日常工作，定期调度通报施工任务进展情况。各县（市、区）要参照市里的做法，建立相应领导机构，明确相关职责，建立相关推进措施，协调解决5G网络深度覆盖提升工程中遇到的困难问题。

（二）搞好统筹规划。住建部门要按照《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范（GB50846-2012）》《建筑物移动通信基础设施建设规范（DB37/5057-2016）》要求，协调督促建筑设计、房地产开发、建筑施工等企业、单位，将5G网络室内分布系统建设纳入建筑工程（含建筑物室内、地下停车场、电梯间）立项、设计、审图、施工和验收的全过程；按照《济宁市电梯安全条例》要求，建设单位应在电梯交付使用前，完成电梯机房、井道、轿厢内通信和无线信号覆盖。工信、住建、特种设备安全监督管理等部门应采取措施推进电梯机房、井道、轿厢内通信和无线信号覆盖工作。市通发办作为通信行业牵头单位，要按照《济宁市企业全生命周期服务集成改革试点实施方案（济政办字〔2022〕8号）》要求，主动参与新建项目通信基础设施立项、设计、审图、施工、验收工作。

（三）推进共建共享。坚持共建共享，扎实做好5G网络深度覆盖建设。济宁铁塔要及时汇总4家电信施工单位建设清单，在综合各方意见建议、满足共享条件要求的基础上，统筹安排施工建设计划，牵头对接需求单位和物业公司，协调解决施工中的重难点问题，为施工单位统一进场选址、施工创造良好条件；各级相关部门、乡镇（街道）、物业公司、产权单位，积极配合铁塔公司和移动、联通、电信、广电施工人员，做好基站选址和问题协调，确保施工人员顺利进场施工。

（四）开放公共资源。深入落实《关于深入落实电价优惠和公共资源开放加快我市5G基站建设的通知（济工信字〔2020〕22号）》要求，各相关单位要指导、办理、调度辖区内公共资源向5G网络深度覆盖建设免费开放。督促所属单位为铁塔公司、4家电信施工单位提供管道、通信机房、天面、电力等资源，严格落实国家、省优惠电价相关政策，为5G网络深度覆盖建设和维护提供必要支持和保障。

（五）解决建设难题。市、县两级住建部门组织房地产开发和物业企业负责人，传达学习相关文件精神，组织签订支持5G网络深度覆盖建设承诺书，配合铁塔公司、4家基础电信运营商做好施工宣传和矛盾化解，督促房地产企业和物业服务企业支持5G网络深度覆盖建设行动，禁止以各种名义变向收取进场费、接入费、协调费、分摊费等不合理费用，严厉打击非法阻挠施工、破坏通信设施的违法行为。

（六）做好供电保障。各县（市、区）要积极协调现有资源，为新建5G网络深度覆盖设施设备及维护做好供电保障，为直供电改造提供便利条件，对于无法直接提供直供电的，要通过能源托管等方式妥善解决。供电公司要为5G网络深度覆盖建设和维护提供必要供电支持，对存量非直供5G基站，要根据现有供电条件，配合电信施工企业协调相关自建变压器单位，通过分户计量方式为5G基站及网络室分系统供电。市场监管部门要及时受理涉及5G基站非直供电相关投诉举报，对查实的违规收费问题要严格依法处理。电力主管部门要配合公安机关严厉打击通信设施偷盗电、无理由停电断电等违法行为，确保通信畅通。

（七）加强宣传引导。铁塔公司、电信企业，各县（市、区）要广泛运用广播、电视、新媒体等人民群众喜闻乐见的信息传播方式，加大5G网络科普知识宣传力度，消除公众对移动通信信号辐射的误解，增强全社会对5G网络深度覆盖建设的理解和支持。

附件2

济宁市5G深度覆盖提升工程领导小组

成员名单

组  长：屈耀武  市工业和信息化局党组书记、局长

成  员：李家亮  市工业和信息化局党组成员、副局长

杜中典  市住房城乡建设局党组成员、市市政

园林建设中心主任

胡国梁  市市场监督管理局党组成员、副局长

王  勇  国网济宁供电公司总工程师、党委委员

袁清岭  市信息通信发展办公室主任

陈  锋  中国联通济宁分公司副总经理

潘  振  中国移动济宁分公司副总经理

宋金戈  中国电信济宁分公司副总经理

李  黎  中国铁塔济宁分公司副总经理

于  明  中国广电网络济宁分公司副总经理

领导小组办公室设在市工信局，李家亮同志兼任办公室主任。

附件3

2023年济宁市建筑物5G深度覆盖建设任务分配表

| 序号 | 县（市、区） | 小区单位数 | 楼宇（栋） | 电梯（部） | 地下车库面积 （平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任城区 | 50 | 232 | 581 | 1057500 |
| 2 | 兖州区 | 11 | 140 | 368 | 541097 |
| 3 | 曲阜市 | 11 | 153 | 399 | 427600 |
| 4 | 泗水县 | 8 | 28 | 71 | 280889 |
| 5 | 邹城市 | 20 | 302 | 735 | 662500 |
| 6 | 微山县 | 6 | 13 | 53 | 218300 |
| 7 | 鱼台县 | 9 | 70 | 262 | 673979 |
| 8 | 金乡县 | 23 | 249 | 519 | 399430 |
| 9 | 嘉祥县 | 16 | 106 | 259 | 523730 |
| 10 | 汶上县 | 9 | 33 | 132 | 211629 |
| 11 | 梁山县 | 11 | 150 | 498 | 544800 |
| 12 | 济宁高新区 | 22 | 114 | 369 | 526600 |
| 13 | 太白湖新区 | 33 | 304 | 846 | 1432664 |
| 14 | 济宁经开区 | 2 | 30 | 52 | 26000 |
| 15 | 总 计 | 231 | 1924 | 5144 | 7526718 |

附件4

2023年济宁市建筑物5G深度覆盖建设任务清单

| 序号 | 县市区 | 乡镇/ 街道 | 建筑物名称 | 场景分类 | 具体地址 | 楼宇数量（栋） | 电梯数量（部） | 地下车库面积 （平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任城区 | 安居街道 | 济宁市健康护理学院一期 | 学校 | 山东省济宁市任城区安居街道鲁星大道中煤创业园 | 8 | 0 | 105000 |
| 2 | 任城区 | 越河街道 | 中南瑞马樾府 | 重点场景 | 越河街道车站西路37号 | 28 | 36 | 36200 |
| 3 | 任城区 | 南苑街道 | 南池御都 | 重点场景 | 龙行路28正南方向140米 | 20 | 80 | 20000 |
| 4 | 任城区 | 南苑街道 | 华锦苑 | 重点场景 | 车站西路92号 | 18 | 40 | 10000 |
| 5 | 任城区 | 李营街道 | 凤凰太阳城 | 重点场景 | 任城古槐路 | 16 | 50 | 20000 |
| 6 | 任城区 | 观音阁街道 | 新亚福综合楼（稻香大厦）B1F | 商务楼宇 | 火炬南路七星假日酒店对过 | 1 | 4 | 2000 |
| 7 | 任城区 | 仙营街道 | 济宁健身广场东片综合楼 | 商务楼宇 | 共青团路14号 | 1 | 4 | 4000 |
| 8 | 任城区 | 观音阁街道 | 任城区江苏大厦 | 商务楼宇 | 太白东路45号 | 1 | 4 | 4000 |
| 9 | 任城区 | 李营街道 | 任城金融大厦 | 商务楼宇 | 汇翠路与环翠路交叉口西北 | 1 | 3 | 2400 |
| 10 | 任城区 | 观音阁街道 | 任城圣源国际大厦 | 商务楼宇 | 车站东路50号 | 1 | 6 | 4000 |
| 11 | 任城区 | 仙营街道 | 任城谢营大厦 | 商务楼宇 | 金宇路金宇家居对过 | 1 | 7 | 4700 |
| 12 | 任城区 | 仙营街道 | 任城新世纪大厦 | 商务楼宇 | 琵琶山路 | 1 | 5 | 1500 |
| 13 | 任城区 | 金城街道 | 任城运河大厦 | 商务楼宇 | 红星西路与济安桥路交叉口西北 | 1 | 3 | 5000 |
| 14 | 任城区 | 仙营街道 | 兴唐金茂大厦 | 商务楼宇 | 洸河路131号 | 1 | 6 | 3000 |
| 15 | 任城区 | 观音阁街道 | 任城工商银行 | 企事业单位 | 太白东路45号 | 1 | 4 | 4000 |
| 16 | 任城区 | 南张街道 | 任城康泉食品厂 | 企事业单位 | 南张街道金宇路刘堤头转盘向西1公里 | 1 | 0 | 2000 |
| 17 | 任城区 | 古槐街道 | 任城河道总督衙门 | 宾馆酒店 | 西门大街济宁运河实验中学北侧约30米 | 1 | 0 | 1000 |
| 18 | 任城区 | 阜桥街道 | 任城金宇经典奥特莱斯 | 大型商场 | 太白中路8号 | 1 | 3 | 1000 |
| 19 | 任城区 | 李营街道 | 任城长泰邻里生活广场 | 大型商场 | 任城大道与环城西路交会 | 1 | 3 | 1000 |
| 20 | 任城区 | 李营街道 | 任城商动力数创谷 | 商务楼宇 | 金宇路金宇西路18-6号 | 1 | 2 | 1000 |
| 21 | 任城区 | 阜桥街道 | 任城黄淮宾馆 | 宾馆酒店 | 山东阜桥街道马驿桥街15号 | 2 | 0 | 3000 |
| 22 | 任城区 | 阜桥街道 | 济宁市第一人民医院总院区7号病房楼 | 医 院 | 健康路15号 | 1 | 4 | 20000 |
| 23 | 任城区 | 古槐街道 | 济宁市中医院门诊楼 | 医 院 | 环城北路3号 | 1 | 1 | 10000 |
| 24 | 任城区 | 古槐街道 | 任城中央百货 | 大型商场 | 太白楼中路29号 | 1 | 1 | 20000 |
| 25 | 任城区 | 古槐街道 | 济宁市中医院2号楼病房楼 | 医 院 | 环城北路3号 | 1 | 2 | 10000 |
| 26 | 任城区 | 观音阁街道 | 任城祥和大厦 | 商务楼宇 | 五里营路21号 | 1 | 4 | 2000 |
| 27 | 任城区 | 阜桥街道 | 任城秀水城 | 大型商场 | 运河路1号 | 1 | 1 | 2000 |
| 28 | 任城区 | 观音阁街道 | 任城银座商城琵琶山路店 | 大型商场 | 琵琶山西路14号 | 1 | 2 | 1000 |
| 29 | 任城区 | 阜桥街道 | 人防大楼地下商场 | 大型商场 | 运河路1号 | 1 | 1 | 2000 |
| 30 | 任城区 | 安居街道 | 聚源食品城 | 大型商场 | 西外环n区2号楼 | 1 | 2 | 3000 |
| 31 | 任城区 | 李营街道 | 济宁学院附属高级学校新校区 | 学 校 | 任城大道 | 4 | 4 | 1000 |
| 32 | 任城区 | 阜桥街道 | 附中红星校区 | 学 校 | 红星中路1号 | 8 | 8 | 1000 |
| 33 | 任城区 | 阜桥街道 | 浣笔泉路附属小学 | 学 校 | 浣笔泉路8号 | 1 | 1 | 1000 |
| 34 | 任城区 | 二十里铺街道 | 二十里铺中心小学 | 学 校 | 新街口东路金色阳光幼儿园北侧约160米 | 1 | 1 | 1000 |
| 35 | 任城区 | 观音阁街道 | 城投星河湾购物中心 | 大型商场 | 济宁森泰首府小区南侧 | 3 | 8 | 100000 |
| 36 | 任城区 | 南苑街道 | 汇源大厦办公楼（车站西路与环城西路东北角） | 商务楼宇 | 南苑街道玄帝庙街 | 1 | 2 | 10000 |
| 37 | 任城区 | 观音阁街道 | 任城森泰首府 | 重点场景 | 红星东路济宁十二中学东邻 | 7 | 28 | 30000 |
| 38 | 任城区 | 李营街道 | 薛口育德家园 | 重点场景 | 任兴路与火炬路交叉口西南200米 | 10 | 40 | 20000 |
| 39 | 任城区 | 南张街道 | 中海城和园 | 重点场景 | 太白楼西路与电化路交汇处向北300米 | 10 | 40 | 20000 |
| 40 | 任城区 | 仙营街道 | 都市豪庭 | 重点场景 | 吴泰闸路103号 | 10 | 40 | 20000 |
| 41 | 任城区 | 南苑街道 | 鲁商运河公馆 | 重点场景 | 车站西路与济安桥南路交汇处 | 18 | 58 | 102000 |
| 42 | 任城区 | 南苑街道 | 南池公馆 | 重点场景 | 南苑街道鲁商·南池公馆 | 10 | 20 | 36900 |
| 43 | 任城区 | 济阳街道 | 南池怡景园 | 重点场景 | 济阳街道龙行路19-11号南池怡景园 | 14 | 28 | 87300 |
| 44 | 任城区 | 仙营街道 | 任城区高鸿智慧 | 商务楼宇 | 建设北路124号 | 1 | 5 | 6500 |
| 45 | 任城区 | 安居街道 | 济宁港航服务中心 | 企事业单位 | 车站西路美恒领寓 | 1 | 3 | 2000 |
| 46 | 任城区 | 观音阁街道 | 济宁康复中心地下办公室 | 企事业单位 | 火炬南路红玺台东南 | 3 | 6 | 1000 |
| 47 | 任城区 | 二十里铺街道 | 市公共卫生医疗中心 | 医院 | 原小汤山医院旧址 | 4 | 8 | 158000 |
| 48 | 任城区 | 观音阁街道 | 济宁健康中心 | 医院 | 火炬路原综合执法局 | 1 | 1 | 5000 |
| 49 | 任城区 | 观音阁街道 | 绿地悦邻里（华城店） | 大型商城 | 东南华城小区 | 1 | 2 | 14000 |
| 50 | 任城区 | 李营街道 | 济宁职业技术学院西片区扩建项目 | 学校 | 济职业技术学院原址扩建 | 8 | 0 | 136000 |
| 51 | 兖州区 | 龙桥街道 | 兖州青特赫府 | 重点场景 | 飞龙街与太阳路交叉口东360米 | 19 | 64 | 36000 |
| 52 | 兖州区 | 龙桥街道 | 兖州锦绣壹号院地下 | 重点场景 | 济宁市兖州区文艺路 | 16 | 60 | 56000 |
| 53 | 兖州区 | 龙桥街道 | 兖州锦绣华府地下 | 重点场景 | 九州西路刘官庄 | 15 | 34 | 69000 |
| 54 | 兖州区 | 鼓楼街道 | 兖州瑞马悦府 | 重点场景 | 九州东路与西湖城河北路交叉口东南角 | 13 | 28 | 30400 |
| 55 | 兖州区 | 龙桥街道 | 兖州锦绣北里地下 | 重点场景 | 济宁市兖州区建设中路 | 12 | 38 | 79000 |
| 56 | 兖州区 | 鼓楼街道 | 兖州祥瑞花园 | 重点场景 | 中御桥北路21号 | 10 | 20 | 33000 |
| 57 | 兖州区 | 龙桥街道 | 兖州锦绣城南区、北区 | 重点场景 | 冀州路88号 | 7 | 28 | 33700 |
| 58 | 兖州区 | 鼓楼街道 | 韦园社区 | 重点场景 | 鼓楼街道奎星苑D区 | 12 | 24 | 37697 |
| 59 | 兖州区 | 龙桥街道 | 兖州区旧关东区 | 重点场景 | 龙桥街道文化东路107号旧关社区东区 | 15 | 30 | 38500 |
| 60 | 兖州区 | 颜店镇 | 德源 | 重点场景 | 新兖镇兖颜线 | 5 | 10 | 43300 |
| 61 | 兖州区 | 龙桥街道 | 华勤·幸福里 | 重点场景 | 龙桥街道幸福粥铺华勤.幸福里 | 16 | 32 | 84500 |
| 62 | 曲阜市 | 小雪街道 | 曲阜绿城小区地下 | 重点场景 | 孔子大道与合德路交汇处东北 | 36 | 107 | 57200 |
| 63 | 曲阜市 | 鲁城街道 | 文庭雅苑 | 重点场景 | 鲁城街道104国道东浴河路以北春秋路两旁 | 16 | 32 | 22000 |
| 64 | 曲阜市 | 时庄街道 | 曲阜犁铧春秋（耕天下）1期 | 重点场景 | 静轩西路 | 8 | 32 | 32800 |
| 65 | 曲阜市 | 时庄街道 | 曲阜犁铧春秋风华里（一期） | 重点场景 | 风华里街1号 | 17 | 44 | 66000 |
| 66 | 曲阜市 | 息陬镇 | 曲阜市高铁新城医院 | 医 院 | 孔子大道23号 | 1 | 2 | 1400 |
| 67 | 曲阜市 | 鲁城街道 | 曲阜香格里拉大酒店 | 宾馆酒店 | 春秋中路3号 | 2 | 22 | 1200 |
| 68 | 曲阜市 | 时庄街道 | 圣都花园 | 重点场景 | 春秋西路与西环路交汇处 | 38 | 76 | 46000 |
| 69 | 曲阜市 | 小雪街道 | 绿城正信苑（二期） | 重点场景 | 大成路翡翠华府南侧 | 13 | 26 | 38000 |
| 70 | 曲阜市 | 鲁城街道 | 杏坛世家 | 宾馆酒店 | 曲阜市静轩西路 | 8 | 32 | 32800 |
| 71 | 曲阜市 | 陵城镇 | 栖贤雅苑 | 重点场景 | 曲阜市陵城镇栖贤雅苑(建设中) | 12 | 24 | 81200 |
| 72 | 曲阜市 | 小雪镇 | 曲阜中华传统文华国际研学实践教育营地（一期） | 大型场馆 | 孔子大道原阮家村 | 2 | 2 | 49000 |
| 73 | 泗水县 | 泗河街道 | 泗水县金融大厦B座 | 商务楼宇 | 中兴路附近 | 1 | 7 | 12000 |
| 74 | 泗水县 | 中册镇 | 泗水培训中心 | 商务楼宇 | 中兴路北段与泗阳大道交汇处北侧 | 4 | 13 | 11900 |
| 75 | 泗水县 | 泗河街道 | 泗水金融服务大厦 | 商务楼宇 | 中兴路与泉兴路交汇处东北侧 | 2 | 10 | 12045 |
| 76 | 泗水县 | 中册镇 | 泗水新中医院 | 医 院 | 中兴路北段与泗阳大道交汇处南侧 | 2 | 13 | 13000 |
| 77 | 泗水县 | 中册镇 | 紫光学校 | 学 校 | 中册镇振中路 | 4 | 0 | 134044 |
| 78 | 泗水县 | 泗河街道 | 盼盼食品办公楼 | 企事业单位 | 圣诚路娃哈哈济宁生产基地-东门北316米 | 1 | 1 | 4500 |
| 79 | 泗水县 | 济河街道 | 苏果超市 | 超 市 | 泉源大道辅路全和超市(金泉广场B区西北)南98米 | 1 | 1 | 5000 |
| 80 | 泗水县 | 济河街道 | 龙城水景苑 | 重点场景 | 济河街道泉丰路龙城水景苑 | 13 | 26 | 88400 |
| 81 | 邹城市 | 钢山街道 | 邹城金山新苑 | 重点场景 | 普阳山路 | 26 | 96 | 66700 |
| 82 | 邹城市 | 钢山街道 | 邹城保利堂悦 | 重点场景 | 义正路与护驾山路交叉口东北 | 16 | 60 | 30800 |
| 83 | 邹城市 | 千泉街道 | 邹城学府壹号院 | 重点场景 | 四基山路与太平东路交叉口北 | 13 | 33 | 40000 |
| 84 | 邹城市 | 千泉街道 | 邹城湖畔铭居地下车库 | 重点场景 | 千泉街道邹城市中泰建筑安装工程湖畔铭居(建设中) | 15 | 29 | 32000 |
| 85 | 邹城市 | 钢山街道 | 邹城市嘉盛-鲁香山地下车库 | 重点场景 | 钢山街道嘉盛·鲁香山 | 42 | 20 | 32000 |
| 86 | 邹城市 | 凫山街道 | 海悦南北区 | 重点场景 | 凫山街道西外环路41号海悦花园南区 | 24 | 0 | 42000 |
| 87 | 邹城市 | 钢山街道 | 康颐府小区 | 重点场景 | 钢山街道鑫琦康颐府 | 15 | 40 | 45000 |
| 88 | 邹城市 | 钢山街道 | 景圣安邦小区 | 重点场景 | 钢山街道景盛安邦小区 | 18 | 62 | 48000 |
| 89 | 邹城市 | 钢山街道 | 恒星财富大厦 | 商务楼宇 | 东滩路 | 1 | 4 | 3000 |
| 90 | 邹城市 | 大束镇 | 双创园综合楼 | 商务楼宇 | 仁政路与高子路交叉口东北 | 3 | 15 | 15000 |
| 91 | 邹城市 | 千泉街道 | 邹城财金大厦 | 商务楼宇 | 平阳东路与金山大道交叉口东南 | 1 | 4 | 2500 |
| 92 | 邹城市 | 大束镇 | 邹城宏河大厦 | 商务楼宇 | 仁政路与礼乐路交叉口西 | 1 | 7 | 11000 |
| 93 | 邹城市 | 钢山街道 | 邹城聚贤大厦 | 商务楼宇 | 钢山街道普阳山路 | 1 | 5 | 7500 |
| 94 | 邹城市 | 钢山街道 | 创毅乐山郡小区 | 重点场景 | 钢山街道峄山北路创毅乐山郡 | 10 | 25 | 54000 |
| 95 | 邹城市 | 大束镇 | 学府花园 | 重点场景 | 大束镇礼让路学府花园 | 10 | 28 | 57000 |
| 96 | 邹城市 | 大束镇 | 利民华庭 | 重点场景 | 大束镇利民华庭 | 23 | 47 | 60000 |
| 97 | 邹城市 | 千泉街道 | 邹城唐王壹号地下车库 | 重点场景 | 千泉街道唐王湖壹号 | 7 | 30 | 65000 |
| 98 | 邹城市 | 钢山街道 | 义和佳苑 | 重点场景 | 钢山街道义和佳苑 | 34 | 84 | 11000 |
| 99 | 邹城市 | 钢山街道 | 利民医养中心 | 企事业单位 | 钢山街道崇义路王兰家园 | 15 | 42 | 22000 |
| 100 | 邹城市 | 钢山街道 | 邹城昌平花园地下车库 | 重点场景 | 钢山街道昌平花园 | 27 | 104 | 18000 |
| 101 | 微山县 | 夏镇街道 | 微山岛景区码头 | 景 区 | 微山岛码头 | 0 | 0 | 2000 |
| 102 | 微山县 | 夏镇街道 | 创达大厦B座C座 | 商务楼宇 | 昭阳湖路与微山湖大道交叉口东北100米 | 2 | 4 | 40000 |
| 103 | 微山县 | 夏镇街道 | 微山县档案馆 | 大型场馆 | 夏镇街道山东亨洁医用包装科技有限公司 | 2 | 8 | 21300 |
| 104 | 微山县 | 夏镇街道 | 微山县政务服务中心 | 商务楼宇 | 金源路与商业街路口西50米路南 | 1 | 2 | 15000 |
| 105 | 微山县 | 夏镇街道 | 彩虹湾游乐场 | 景 区 | 微山滨湖路 | 3 | 0 | 40000 |
| 106 | 微山县 | 夏镇街道 | 微山县人民医院新院区 | 医 院 | 夏镇街道新河北街和夏阳路交叉口 | 5 | 39 | 100000 |
| 107 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 鱼台孝贤大厦 | 商务楼宇 | 观鱼大街48号 | 1 | 6 | 5000 |
| 108 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 县人民医院内科综合病房楼、后勤保障业务培训综合楼及地下车库 | 医 院 | 谷亭街道花园路3161号鱼台县人民医院 | 2 | 6 | 71480 |
| 109 | 鱼台县 | 王鲁镇 | 山东理工职业学院鱼台校区综合室分 | 学 校 | 鱼台县王鲁镇刘庄 | 7 | 12 | 10000 |
| 110 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 鱼台县信息数字大厦 | 商务楼宇 | 观鱼大道滨湖街道东南206米 | 1 | 2 | 3799 |
| 111 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 鱼台县堂邑壹号院一期、二期地下车库室分及楼间对打 | 重点场景 | 鱼台县湖凌三路与北二环交汇处 | 18 | 72 | 108200 |
| 112 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 鱼台县锦绣华城三期地下车库及楼间对打 | 重点场景 | 鱼台县湖凌三路锦绣华城北侧约190米 | 10 | 40 | 116500 |
| 113 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 鱼台县锦绣华城五期地下车库及楼间对打 | 重点场景 | 鱼台县湖凌三路锦绣华城北侧约130米 | 12 | 48 | 118500 |
| 114 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 鱼台县锦绣华城四期地下车库及楼间对打 | 重点场景 | 湖陵三路锦绣华城3期对面 | 7 | 28 | 123000 |
| 115 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 鱼台县龙城水景苑一期 | 重点场景 | 鱼台县湖凌四路与三贤路交叉口西南120米 | 12 | 48 | 117500 |
| 116 | 金乡县 | 金乡街道 | 金乡华晨置业大厦 | 商务楼宇 | 青年路与文峰路交叉口西北 | 1 | 7 | 4000 |
| 117 | 金乡县 | 金乡街道 | 金乡天兴大厦 | 商务楼宇 | 崇文大道与金山街交汇处东北处 | 1 | 8 | 6000 |
| 118 | 金乡县 | 金乡街道 | 金乡银座广场 | 大型商场 | 南店子街1号奉源上河城内,贵和购物中心(金乡店)内0米 | 1 | 4 | 8000 |
| 119 | 金乡县 | 金乡街道 | 印象生活广场 | 大型商场 | 开元大道东湖世纪城内,东湖·世纪城营销中心东北192米 | 1 | 4 | 10000 |
| 120 | 金乡县 | 金乡街道 | 金都购物广场 | 大型商场 | 金城路安泰·临江花园-东区内,尹庄附近43米 | 1 | 4 | 8000 |
| 121 | 金乡县 | 金乡街道 | 喆啡酒店 | 宾馆酒店 | 金山街金鑫·缗城一品内,金鑫·城市花园2期东157米 | 1 | 2 | 6000 |
| 122 | 金乡县 | 金乡街道 | 都市花园酒店 | 宾馆酒店 | 滨河一路金鑫·缗城一品内,金鑫·城市花园2期西171米 | 1 | 2 | 5000 |
| 123 | 金乡县 | 高河街道 | 尚龙原著 | 重点场景 | 高河街道金乡县消防救援大队 | 16 | 32 | 36000 |
| 124 | 金乡县 | 鱼山街道 | 金乡桂花园小区 | 重点场景 | 鱼山街道万鑫盛世·桂花园 | 33 | 66 | 41000 |
| 125 | 金乡县 | 金乡街道 | 诚信购物天兴店 | 大型商场 | 金山街与崇文路交叉口西北约100米 | 1 | 2 | 10000 |
| 126 | 金乡县 | 金乡街道 | 金乡贵和超市 | 大型商场 | 金乡县中心街58号 | 1 | 4 | 9300 |
| 127 | 金乡县 | 金乡街道 | 湖畔华庭 | 重点场景 | 诚信大道与文化路交汇北100米路东 | 17 | 34 | 6303 |
| 128 | 金乡县 | 金乡街道 | 金乡凯旋门 | 重点场景 | 崇文大道与山阳路交汇处 | 12 | 40 | 21531 |
| 129 | 金乡县 | 金乡街道 | 天兴华府 | 重点场景 | 金珠路与智慧路交叉口北140米 | 16 | 32 | 30055 |
| 130 | 金乡县 | 金乡街道 | 绿郡诚园 | 重点场景 | 文化路与光明路交叉口 | 19 | 36 | 45523 |
| 131 | 金乡县 | 金乡街道 | 碧桂园 | 重点场景 | 金乡县清真街与中心街交叉口东南160米 | 16 | 32 | 15032 |
| 132 | 金乡县 | 鱼山街道 | 绿郡公馆 | 重点场景 | 鱼山镇滨河大道二环路与惠民路交叉口 | 11 | 22 | 18350 |
| 133 | 金乡县 | 金乡街道 | 御金香 | 重点场景 | 金乡县春秋路与惠民路交汇处西北角 | 35 | 56 | 21034 |
| 134 | 金乡县 | 金乡街道 | 金都尚城 | 重点场景 | 青年路与中心东路交叉口北 | 12 | 24 | 17833 |
| 135 | 金乡县 | 金乡街道 | 佳合玫瑰园 | 重点场景 | 荷香路与山阳路交叉口西南160米 | 13 | 26 | 19300 |
| 136 | 金乡县 | 金乡街道 | 金乡政务服务中心 | 重点场景 | 金乡县金珠路与山阳路交叉口 | 1 | 2 | 13542 |
| 137 | 金乡县 | 金乡街道 | 尚龙首府 | 重点场景 | 青年路与金城路交汇处 | 19 | 40 | 25269 |
| 138 | 金乡县 | 金乡街道 | 苏桥公馆 | 重点场景 | 金乡县山阳路与金城路交叉口 | 20 | 40 | 22358 |
| 139 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥城建集团新办公楼 | 企事业单位 | 济宁市嘉祥县爱民路 | 1 | 3 | 4000 |
| 140 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥将军大厦 | 商务楼宇 | 疃里镇环湖西路 | 1 | 3 | 3000 |
| 141 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥58广场 | 商务楼宇 | 萌山路与曾子大道交叉口西南 | 2 | 11 | 7000 |
| 142 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 星河湾购物广场嘉北店 | 超 市 | 嘉祥大道与嘉北路交叉口 | 1 | 0 | 8440 |
| 143 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 德力广场联华超市 | 超 市 | 吉祥路洪山社区对过 | 1 | 0 | 3900 |
| 144 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 山东理工职业学校嘉祥校区 | 学 校 | 嘉祥街道嘉祥职业中专 | 6 | 15 | 103000 |
| 145 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥县新高地创新智慧产业园 | 企事业单位 | 爱民街新高地创新智慧产业园附近40米 | 1 | 3 | 110000 |
| 146 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥县检察院片区 | 企事业单位 | 建设北路173号嘉祥县人民检察院反贪污贿赂局附近16米 | 3 | 9 | 50600 |
| 147 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥县护山农贸市场 | 大型商场 | S244(曾子大道)碧城生活超市附近23米 | 3 | 3 | 8000 |
| 148 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥县麟祥景苑小区 | 重点场景 | 嘉祥街道桂雨江南辰雨源著 | 18 | 57 | 15000 |
| 149 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥县南关片区二期 | 重点场景 | 城南路疏港佳苑西209米 | 17 | 51 | 20000 |
| 150 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥全季酒店 | 宾馆酒店 | 建设路银泰广场1号楼 | 1 | 2 | 10000 |
| 151 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥电力局新办公楼 | 企事业单位 | 呈祥大道与机场路东侧 | 1 | 2 | 5000 |
| 152 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥翰林学府 | 重点场景 | 嘉祥街道翰林学府 | 10 | 20 | 55000 |
| 153 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 徐汇枫景 | 重点场景 | 嘉祥街道吉祥路徐庄社区回迁房 | 15 | 30 | 84500 |
| 154 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥县碧桂园小区 | 重点场景 | 洪山路与曾子大道交叉口 | 25 | 50 | 36290 |
| 155 | 汶上县 | 中都街道 | 坝口社区 | 重点场景 | 中都街道坝口街尚城雅居(坝口街) | 19 | 76 | 62629 |
| 156 | 汶上县 | 中都街道 | 汶上圣泽国际大厦 | 商务楼宇 | 圣泽大街东段1号 | 2 | 10 | 6000 |
| 157 | 汶上县 | 中都街道 | 汶上第二人民医院新院区 | 医院 | G105(峨眉山路) | 2 | 10 | 7000 |
| 158 | 汶上县 | 中都街道 | 汶上县政府大楼 | 企事业单位 | 明星路与政和路交汇处 | 1 | 6 | 5000 |
| 159 | 汶上县 | 中都街道 | 汶上新中医院二期病房楼 | 医 院 | 五台山路189号 | 1 | 8 | 3000 |
| 160 | 汶上县 | 中都街道 | 汶上科技馆 | 大型场馆 | 中都街道圣泽大街806号长乐湖花园南区 | 1 | 0 | 20000 |
| 161 | 汶上县 | 开发区 | 汶上两高两新产业园 | 企事业单位 | G105(京澳线)济宁吉祥轻钢龙骨厂-东南门西195米 | 2 | 10 | 24000 |
| 162 | 汶上县 | 开发区 | 汶上县政务服务中心 | 企事业单位 | 新世纪大道腾骐世家-10号楼南349米 | 4 | 10 | 56000 |
| 163 | 汶上县 | 中都街道 | 汶上京港汽车城 | 大型商场 | S333佛都商业广场内,雷丁电动汽车(万隆国际商城西南)附近32米 | 1 | 2 | 28000 |
| 164 | 梁山县 | 水泊街道 | 名仕城小区 | 重点场景 | 水泊街道山西面馆(名仕城商业街店)名仕城商业街 | 42 | 168 | 57800 |
| 165 | 梁山县 | 水泊街道 | 龙城御园 | 重点场景 | 水浒大道与天罡路交叉路口 | 18 | 72 | 22000 |
| 166 | 梁山县 | 水泊街道 | 梁山广播电视台新办公楼 | 企事业单位 | 忠义路与安民山路交叉口西北380米 | 1 | 2 | 3000 |
| 167 | 梁山县 | 水泊街道 | 县医院妇幼儿大楼 | 医院 | 水泊中路 | 1 | 4 | 5000 |
| 168 | 梁山县 | 梁山街道 | 梁山县为民服务中心 | 企事业单位 | 安民山路与忠义路交叉路口 | 1 | 1 | 3000 |
| 169 | 梁山县 | 水泊街道 | 梁山济宁银行 | 企事业单位 | 忠义路南200米 | 1 | 2 | 4000 |
| 170 | 梁山县 | 水泊街道 | 梁山京师华宇高级中学 | 学 校 | 水泊街道鼎福升烧烤铜锅大排档 | 9 | 3 | 100000 |
| 171 | 梁山县 | 水泊街道 | 梁山县苏师志远学校 | 学 校 | 金线岭路山东帝景东北528米 | 6 | 2 | 110000 |
| 172 | 梁山县 | 水泊街道 | 龙城华府2期 | 重点场景 | 青年路后集居委会-东北门西南225米 | 11 | 52 | 70000 |
| 173 | 梁山县 | 水泊街道 | 龙城公馆 | 重点场景 | 安民山路惠馨苑(建设中)内,李庄西南233米 | 36 | 120 | 90000 |
| 174 | 梁山县 | 水泊街道 | 梁山东方新天地（东方维也纳） | 重点场景 | 水泊街道水泊大街 | 24 | 72 | 80000 |
| 175 | 高新区 | 王因街道 | 高新创意大厦 | 商务楼宇 | 海川路69号 | 1 | 16 | 19000 |
| 176 | 高新区 | 洸河街道 | 高新京投大厦 | 商务楼宇 | 吴泰闸路与长虹路交叉口西180米 | 1 | 5 | 3000 |
| 177 | 高新区 | 柳行街道 | 高新能源发展集团新办公楼 | 企事业单位 | 济宁市任城区崇文大道与高新大道交叉口西北 | 1 | 4 | 6000 |
| 178 | 高新区 | 柳行街道 | 高新万丽富德广场 | 商务楼宇 | 吴泰闸路与凌云路交汇处北 | 3 | 10 | 36000 |
| 179 | 高新区 | 柳行街道 | 济宁银行 | 企事业单位 | 金宇路6号 | 1 | 3 | 6000 |
| 180 | 高新区 | 洸河街道 | 高新英萃国际中心南楼 | 商务楼宇 | 英萃路与吴泰闸路交叉口东北 | 1 | 4 | 4000 |
| 181 | 高新区 | 柳行街道 | 任城京投SOHO商务楼 | 商务楼宇 | 济宁市任城区红星路与菱花南路 | 1 | 4 | 4500 |
| 182 | 高新区 | 洸河街道 | 高新区济宁地税局 | 企事业单位 | 英萃路26号 | 1 | 3 | 1500 |
| 183 | 高新区 | 接庄街道 | 高新港航物流中心 | 企事业单位 | 山博路与同济路交叉路口往西南约170米 | 1 | 4 | 4000 |
| 184 | 高新区 | 接庄街道 | 高新奥特莱斯 | 大型商场 | 济宁市任城区海川路99号枫叶小镇奥特莱斯 | 1 | 9 | 15000 |
| 185 | 高新区 | 柳行街道 | 高新缦云堂酒店 | 宾馆酒店 | 商业街龙湾10号楼 | 1 | 2 | 1000 |
| 186 | 高新区 | 洸河街道 | 高新香港大厦 | 宾馆酒店 | 火炬路与吴泰闸路交汇处东南角 | 2 | 2 | 10000 |
| 187 | 高新区 | 柳行街道 | 高新区第一人民医院东院区病房楼 | 医 院 | 柳行街道瑞园路1号兴唐·国翠华府 | 1 | 10 | 28700 |
| 188 | 高新区 | 柳行街道 | 高新碧桂园济州府 | 重点场景 | 崇文中学北临 | 20 | 86 | 8000 |
| 189 | 高新区 | 洸河街道 | 城投新元里 | 重点场景 | 洸河街道新元路新元里新幸福 | 10 | 20 | 13000 |
| 190 | 高新区 | 黄屯街道 | 高新区森泰上院 | 重点场景 | 德源路与群英路交汇处 | 16 | 48 | 55600 |
| 191 | 高新区 | 柳行街道 | 高新菱花富贵园一、二期 | 重点场景 | 菱花路南杨柳街西 | 12 | 24 | 46000 |
| 192 | 高新区 | 洸河街道 | 洸河街道金色兰庭香堤小区 | 重点场景 | 华都金色兰庭香堤1期 | 8 | 24 | 34500 |
| 193 | 高新区 | 洸河街道 | 金色兰庭公园里 | 重点场景 | 任通路与兰庭街交叉口东北 | 9 | 36 | 50300 |
| 194 | 高新区 | 柳行街道 | 龙城公馆 | 重点场景 | 柳行街道龙城公馆 | 12 | 24 | 75000 |
| 195 | 高新区 | 柳行街道 | 红星瑞马世家 | 重点场景 | 柳行街道红星瑞马·世家 | 10 | 30 | 85500 |
| 196 | 高新区 | 洸河街道 | 高新百丰大厦 | 商务楼宇 | 金宇路30号 | 1 | 1 | 20000 |
| 197 | 太白湖区 | 石桥街道 | 济宁市中医院新院区 | 医 院 | 石桥街道济宁市公共卫生中医医疗中心(建设中) | 8 | 30 | 260000 |
| 198 | 太白湖区 | 许庄街道 | 任城区中南珑悦 | 重点场景 | 京杭路与进士路交叉口东北 | 39 | 84 | 55500 |
| 199 | 太白湖区 | 许庄街道 | 湖畔云庐一期南区 | 重点场景 | 济宁市任城区石佛路 | 23 | 49 | 21400 |
| 200 | 太白湖区 | 许庄街道 | 太白湖高校生活园 | 重点场景 | 济安桥南路与常利路交叉口南 | 21 | 70 | 87000 |
| 201 | 太白湖区 | 许庄街道 | 颂运水亭A区 | 重点场景 | 太白湖新区济安桥路 | 19 | 63 | 38900 |
| 202 | 太白湖区 | 许庄街道 | 颂运水庭B区 | 重点场景 | 颂运水庭B区(渔皇路北90米) | 17 | 60 | 20000 |
| 203 | 太白湖区 | 许庄街道 | 豪庭御都 | 重点场景 | 北湖旅游渡假区荷花路西侧(鸟巢斜对过) | 17 | 60 | 20000 |
| 204 | 太白湖区 | 许庄街道 | 明德花园一、二期 | 重点场景 | 公主路8号 | 20 | 50 | 20000 |
| 205 | 太白湖区 | 许庄街道 | 任城翰林学府 | 重点场景 | 圣贤路与荷花路交叉口 | 16 | 50 | 20000 |
| 206 | 太白湖区 | 许庄街道 | 任城区北湖水运雅居 | 重点场景 | 会通路16号 | 15 | 58 | 46000 |
| 207 | 太白湖区 | 许庄街道 | 北湖京杭佳苑C区 | 重点场景 | 廉庄路与东赵路交叉口东北240米 | 14 | 64 | 20800 |
| 208 | 太白湖区 | 许庄街道 | 北湖城规划展示馆 | 大型场馆 | 济宁大道北、奥体中心东侧 | 1 | 6 | 9000 |
| 209 | 太白湖区 | 许庄街道 | 北湖永昌大厦 | 商务楼宇 | 京杭路36号 | 1 | 5 | 6000 |
| 210 | 太白湖区 | 许庄街道 | 北湖京投总部广场办公楼 | 企事业单位 | 圣贤路与荷花路交叉口东 | 1 | 5 | 4500 |
| 211 | 太白湖区 | 许庄街道 | 任城区鸿顺康养城 | 宾馆酒店 | 会通路鸿顺温泉小镇 | 1 | 3 | 2000 |
| 212 | 太白湖区 | 许庄街道 | 任城阳光颜料大厦 | 商务楼宇 | 京杭路新城发展大厦北 | 1 | 3 | 2000 |
| 213 | 太白湖区 | 许庄街道 | 任城区太阳温泉洗浴 | 宾馆酒店 | 圣贤路与火炬南路交叉口火炬南路103号 | 1 | 3 | 2000 |
| 214 | 太白湖区 | 许庄街道 | 任城城投星城广场全季酒店 | 宾馆酒店 | 奥体路与公主路交汇处星城广场A01栋 | 1 | 4 | 4000 |
| 215 | 太白湖区 | 许庄街道 | 任城京杭新都汇 | 商务楼宇 | 廉庄路与东赵路交汇处 | 1 | 2 | 2000 |
| 216 | 太白湖区 | 许庄街道 | 济宁康复中心地下办公室 | 企事业单位 | 火炬南路红玺台东南 | 3 | 6 | 1000 |
| 217 | 太白湖区 | 许庄街道 | 北湖书香名邸 | 重点场景 | 济安桥南路山东理工学院西门北 | 10 | 29 | 36000 |
| 218 | 太白湖区 | 石桥镇 | 方特游乐园 | 旅游景区 | 石桥镇接石路方特游乐园 | 15 | 0 | 81000 |
| 219 | 太白湖区 | 许庄街道 | 吾悦金街、公寓 | 大型商场 | 运河路与京杭路交汇处 | 8 | 8 | 53000 |
| 220 | 太白湖区 | 许庄街道 | 济宁市体育运动学校 | 学 校 | 许庄街道荷花路102号济宁体育中心 | 3 | 0 | 31000 |
| 221 | 太白湖区 | 许庄街道 | 太白湖新城大学科技园 | 学 校 | 许庄街道北湖路豪庭御都 | 5 | 0 | 52000 |
| 222 | 太白湖区 | 许庄街道 | 新天地国际商务中心 | 商务楼宇 | 许庄街道公主路恒大时代广场 | 13 | 30 | 265000 |
| 223 | 太白湖区 | 许庄街道 | 鸿顺太白温泉酒店 | 宾馆酒店 | 许庄街道桔子酒店(太白湖火炬南路店)口袋公园 | 1 | 6 | 48564 |
| 224 | 太白湖区 | 许庄街道 | 济宁富慧源地理信息科技园 | 企事业单位 | 许庄街道奥体路南风花园 | 6 | 12 | 42000 |
| 225 | 太白湖区 | 许庄街道 | 市立医院4号门诊楼 | 医 院 | 许庄街道荷花路济宁医学院附属医院(太白湖院区) | 1 | 8 | 30000 |
| 226 | 太白湖区 | 许庄街道 | 市立医院5号病房楼 | 医 院 | 许庄街道常利路济宁医学院附属医院(太白湖院区) | 1 | 8 | 30000 |
| 227 | 太白湖区 | 许庄街道 | 碧桂园天绘住宅及商业街地下车库 | 重点场景 | 许庄街道公主路 | 14 | 56 | 67000 |
| 228 | 太白湖区 | 许庄街道 | 富汇源地里信息科技园 | 商务楼宇 | 奥体路和青莲路交叉口 | 6 | 12 | 40000 |
| 229 | 太白湖区 | 许庄街道 | 任城京杭新都汇 | 商务楼宇 | 会通路与东赵路交叉口 | 1 | 2 | 15000 |
| 230 | 济宁经开区 | 疃里镇 | 圣祥小镇北区 | 企事业单位 | 嘉诚路西呈祥大道南 | 18 | 26 | 8000 |
| 231 | 济宁经开区 | 疃里镇 | 九里晴川小区 | 重要场景 | 济徐高速西呈祥大道南 | 12 | 26 | 18000 |

济宁市工业和信息化局办公室 2023年3月23日印发