| 济宁市工业和信息化局 | 文件 |
| --- | --- |
| 济宁市信息通信发展办公室 |  |

济工信字〔2024〕11号

关于印发《2024年度济宁市5G网络

深度覆盖实施方案》的通知

各县（市、区）工业和信息化局，济宁高新区经济运行局，太白湖新区、济宁经济技术开发区经济发展局，济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司，各相关企业：

现将《2024年度济宁市5G网络深度覆盖实施方案》印发你们，望结合工作实际，认真抓好任务落实。

附件：1、2024年度济宁市5G网络深度覆盖实施方案

2、2024年度济宁市5G网络深度覆盖建设任务区分

表

3、2024年度济宁市5G网络深度覆盖建设任务清单

济宁市工业和信息化局     济宁市信息通信发展办公室

2024年3月31日

附件1

2024年度济宁市5G网络深度覆盖

实施方案

为认真落实工信部等11部门《关于开展“信号升格”专项行动的通知（工信部联通信〔2023〕257号）》和《济宁市人民政府关于办好2024年“重点民生实事”的通知（济政发〔2024〕2号）》精神，加快推动我市5G网络深度覆盖、连续覆盖建设，切实解决广大居民反映强烈的住宅小区、医院、学校、重点场所建筑物室内、地下停车场、电梯间5G网络信号弱等民生突出问题，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。特制定本实施方案。

一、基本原则

坚持以人民为中心，以解决人民群众急难愁盼问题为出发点，持续做好服务民生、保障民生工作，满足人民群众对新一代信息通信技术多样化需求。坚持政府主导，突出统一规划、统一部署、统一建设、统一协调，确保通信基础设施建设规范有序。坚持行业协同，强化电信企业内部协调，严格履行行业自律公约，破除行业垄断行为。坚持共建共享，深化通信基础设施集约建设、开放共享，以共建降成本，以共享增效益，以共建促和谐。坚持创新驱动，探索增效益、降成本、降能耗，优化建设模式，不断提升网络覆盖的质量。

二、任务目标

2024年，济宁市委市政府针对人民群众普遍反映的建筑物室内5G信号覆盖弱、地下停车场网络信号差、电梯间5G信号无覆盖等突出问题，拟对全市200个以上小区（单位）的室内建筑物、地下停车场、电梯间等展开5G网络深度覆盖行动，实现济宁主城区、县城区（含县级市、功能区）居民住宅小区、医院、学校、重点商务楼宇等重点场所、重点民生场景等建筑物室内、地下停车场、电梯间5G网络深度覆盖，不断提升网络深度覆盖水平，切实增强人民群众的获得感和幸福感。

- 三、建设标准

5G网络深度覆盖结果评价分为合格和不合格两个档次。凡纳入2024年度济宁市5G网络深度覆盖建设计划的建筑物室内、地下停车场、电梯间，能够满足联通、移动、电信三家通信运营商信号全覆盖，且每家物理空间内检测网络信号起点、中点至终点的平均数值均大于、等于－105dbm时，判定覆盖结果为合格。未能满足联通、移动、电信三家通信运营商信号全覆盖，或其中一家物理空间内检测网络信号起点、中点至终点的平均数值小于－105dbm时，判定覆盖结果为不合格。

四、实施路径

（一）调查摸底阶段（2024年1月）

做好全市5G网络深度覆盖摸底调查工作，指导各电信企业对市主城区、县城区（含县级市、功能区）重点场所、民生反映强烈的建筑物室内、地下停车场、电梯间5G网络深度覆盖情况，提出拟建设需求情况意见建议，梳理出2024年全市5G网络深度覆盖建设需求清单。各县（市、区）对所属建设需求清单逐一进行现场核实，并将核实结果反馈牵头单位，形成《2024年度济宁市5G网络深度覆盖建设需求清单汇总表》。（牵头单位：市工信局、市通发办，配合单位：济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司，各县（市、区）人民政府）

（二）部署任务阶段（2024年2至3月）

将《2024年度济宁市5G网络深度覆盖建设需求清单汇总表》，发往相关部门、单位征求意见建议，相关职能部门、单位应对全市住宅小区（含商务楼宇、医院、学校）等重点场所通信网络信号未能覆盖的情况进行综合分析，对人口密集度大，网络信号覆盖差，群众需求意愿强烈，物业公司积极配合的单位列入建设计划，形成《2024年度济宁市5G网络深度覆盖建设任务清单》（详见附件3）。联合印发《2024年度济宁市5G网络深度覆盖实施方案》（详见附件1），建立健全工作机构和制度规定。济宁铁塔公司、各电信企业要依据实施方案，及时制定5G网络信号深度覆盖施工建设计划，积极对上争取省公司建设资金，纳入年度5G网络深度覆盖建设计划，建立工作台账，制定施工方案，分解任务目标、明确建设标准、完成时限和责任人。各县（市、区）指导济宁铁塔公司、各电信企业制定施工计划，确定施工人员，购置相关设施设备器材，签订进场施工合同，完成前期赔补，为进场施工做好各项准备工作。（牵头单位：市工信局、市通发办，配合单位：济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司，县（市、区）人民政府）

（三）组织实施阶段（2024年4至11月）

1、建立台账制度。根据市政府关于办好“重点民生实事”通知要求，建立工作台账，明确深度覆盖任务目标、建设标准、完成时限和责任人，每月动态反映目标任务完成情况，确保任务目标落到实处。（牵头单位：市工信局、市通发办，配合单位：济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司）

2、建立会议制度。根据施工建设单位反映的协调难、进场难、施工难等突出问题，定期组织召开由相关部门、单位参加的推进会，通报任务完成情况，协调解决电信企业施工建设中遇到的困难问题。（牵头单位：市工信局、市通发办，配合单位：市住建局、市市场监管局，济宁供电公司、济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司）

3、建立通报制度。将5G深度覆盖情况列入年度市政府重点工作，每月进行调度督查，对完成任务突出的县（市、区）进行表扬，对排名靠后的单位进行通报批评；市通发办将各电信企业工作进展和任务完成情况报送省通信管理局，确保施工建设任务按时间节点如期完成。（牵头单位：市工信局、市通发办，配合单位：济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司，各县（市、区）人民政府）

4、确保施工安全。各施工建设单位建立健全安全生产规章制度，严格落实安全生产主体责任，切实抓好施工人员安全教育和安全管理，确保安全施工、文明施工。当遇有小区物业和物主阻挠施工时，应及时报告相关单位和领导，避免直接发生冲突。（牵头单位：市工信局、市通发办，配合单位：市住建局，济宁供电公司、济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司，各县（市、区）人民政府）

（四）总结验收阶段（2024年11月至12月）

牵头单位聘请第三方专业机构对各县（市、区）、各通信运营商5G网络深度覆盖年度任务完成情况进行网络信号现场检测，形成综合检测报告，并对任务完成情况进行排名，纳入年度市对县综合考核。同时，梳理工作亮点，总结经验做法，表彰先进典型，为下年度网络深度覆盖工作顺利推进积累宝贵经验。（牵头单位：市工信局、市通发办，济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司，各县（市、区）工信局）

五、保障措施

（一）强化组织领导。调整济宁市5G深度覆盖提升工程领导小组，全面统筹协调推进全市5G网络深度覆盖工作。其职责是：下达年度5G网络深度覆盖建设任务目标；定期召开调度推进会议；研究协调解决5G网络深度覆盖过程中的重难点问题；督导推进全市5G网络深度覆盖提升工程的实施。办公室设在市工信局，承担全市5G网络深度覆盖建设的日常工作，协调召开推进会议，定期调度通报施工任务进展情况。各县（市、区）要参照市里的做法，建立相应领导机构，明确相关职责，建立完善相关推进措施，协调解决5G网络深度覆盖提升工程中遇到的困难问题。

（二）搞好统筹规划。依据《济宁市关于进一步深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见（济工信字〔2023〕43号）》要求，住建部门要按照《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范（GB50846-2012）》《建筑物移动通信基础设施建设规范（DB37/5057-2016）》要求，协调督促建筑设计、房地产开发、建筑施工等企业、单位，将5G网络室内分布系统建设纳入建筑工程（含建筑物室内、地下停车场、电梯间）立项、设计、审图、施工和验收的全过程；市场监管部门要按照《济宁市电梯安全条例》要求，督促建设单位在电梯交付使用前，完成电梯机房、井道、轿厢内通信和无线信号覆盖。市通发办作为通信行业牵头单位，要按照《济宁市企业全生命周期服务集成改革试点实施方案（济政办字〔2022〕8号）》要求，主动参与新建项目通信基础设施立项、设计、审图、施工、验收工作。

（三）推进共建共享。坚持共建共享，扎实做好5G网络深度覆盖建设。济宁铁塔要及时汇总4家电信施工单位建设清单，在综合各方意见建议、满足共享条件要求的基础上，统筹安排施工建设计划，牵头对接需求单位和物业公司，协调解决施工中的重难点问题，为施工单位统一进场选址、施工创造良好条件；各级职能部门、乡镇（街道）、物业公司、产权单位，积极配合铁塔公司和移动、联通、电信、广电施工人员，做好基站选址和问题协调，确保施工人员顺利进场施工。

（四）开放公共资源。深入落实《关于深入落实电价优惠和公共资源开放加快我市5G基站建设的通知（济工信字〔2020〕22号）》要求，各相关单位要指导、办理、调度辖区内公共资源向5G网络深度覆盖建设免费开放。督促所属单位为铁塔公司、4家电信施工单位提供管道、通信机房、天面、电力等资源，严格落实国家、省优惠电价相关政策，为5G网络深度覆盖建设和维护提供必要支持和保障。

（五）解决建设难题。铁塔公司、各通信运营商作为央企，要主动承担起社会责任，要针对网络信号覆盖差、居民投诉率高、群众满意度低等突出问题，组成专门班子，研究制定具体措施，确保5G网络深度覆盖建设资金、设备及时到位，任务如期完成。市县两级住建部门，要认真组织房地产开发企业和物业企业，传达学习相关文件精神，组织签订支持5G网络深度覆盖建设承诺书，配合铁塔公司、4家基础电信运营商，及时做好施工宣传和矛盾化解工作，督促房地产企业和物业服务企业支持5G网络深度覆盖建设，禁止以各种名义变向收取进场费、接入费、协调费、分摊费等不合理费用，严厉打击非法阻挠施工、破坏通信设施的违法行为。

（六）做好供电保障。各县（市、区）工信部门、各乡镇（街道）、社（园）区要积极协调现有资源，为新建5G网络深度覆盖设施设备及维护做好供电保障，为直供电改造提供便利条件，对于无法直接提供直供电的，要通过能源托管等方式妥善解决。供电公司要为5G网络深度覆盖建设和维护提供必要供电支持，对存量非直供5G基站，要根据现有供电条件，配合电信施工企业协调相关自建变压器单位，通过分户计量等方式为5G基站及网络室分系统供电。市场监管部门要及时受理涉及5G基站非直供电相关投诉举报，对查实的违规收费问题要严格依法处理。电力主管部门要配合公安机关严厉打击通信设施偷盗电、无理由停电断电等违法行为，确保通信畅通。

（七）加强宣传引导。铁塔公司、电信企业，各县（市、区）要广泛运用广播、电视、新媒体等人民群众喜闻乐见的信息传播方式，加大5G网络深度覆盖科普知识宣传力度，消除公众对移动通信信号辐射的误解，增强全社会对5G网络深度覆盖建设的理解和支持。

附件2

2024年度济宁市5G网络深度覆盖建设任务区分表

| 序 号 | 县（市、区） | 小区单位数（个） | 楼宇（栋） | 电梯（部） | 地下车库面积 （平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任城区 | 56 | 501 | 1607 | 1705310 |
| 2 | 兖州区 | 16 | 80 | 212 | 375310 |
| 3 | 曲阜市 | 12 | 88 | 183 | 269598 |
| 4 | 泗水县 | 12 | 187 | 388 | 204540 |
| 5 | 邹城市 | 25 | 281 | 847 | 556160 |
| 6 | 微山县 | 13 | 124 | 355 | 297160 |
| 7 | 鱼台县 | 9 | 30 | 105 | 75339 |
| 8 | 金乡县 | 19 | 240 | 484 | 402558 |
| 9 | 嘉祥县 | 15 | 157 | 370 | 421360 |
| 10 | 汶上县 | 16 | 121 | 405 | 435276 |
| 11 | 梁山县 | 15 | 222 | 673 | 280000 |
| 12 | 济宁高新区 | 27 | 355 | 721 | 1589074 |
| 13 | 太白湖新区 | 22 | 213 | 600 | 890191 |
| 14 | 济宁经开区 | 3 | 28 | 65 | 45670 |
| 15 | 合 计 | 260 | 2627 | 7015 | 7547546 |

附件3

2024年度济宁市5G网络深度覆盖建设任务清单

| 序号 | 县（市、区） | 乡镇/街道 | 建筑物名称 | 场景分类 | 具体地址 | 楼宇数 量（栋） | 电梯数 量（部） | 地下停车场面积（平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任城区 | 南张街道 | 中海城三区 | 重点场景 | 任城区电化路 | 11 | 44 | 35062 |
| 2 | 任城区 | 南张街道 | 中海城四区 | 重点场景 | 任城区天丰球馆东北60米 | 12 | 48 | 41243 |
| 3 | 任城区 | 观音阁街道 | 任城昱锦府 | 重点场景 | 任城区深圳路 | 31 | 31 | 42742 |
| 4 | 任城区 | 李营街道 | 任城长泰兰园 | 重点场景 | 任城区济阳线辅路 | 13 | 22 | 42241 |
| 5 | 任城区 | 安居街道 | 八里庙二期 | 重点场景 | 任城区车站西路 | 7 | 18 | 38721 |
| 6 | 任城区 | 南苑街道 | 任城孝养城 | 重点场景 | 任城区进士路 | 38 | 38 | 39587 |
| 7 | 任城区 | 南苑街道 | 孝养城南区 | 重点场景 | 任城区景德路 | 3 | 8 | 45825 |
| 8 | 任城区 | 阜桥街道 | 任城红星8号 | 重点场景 | 任城浣笔泉路47号 | 6 | 24 | 40263 |
| 9 | 任城区 | 阜桥街道 | 高新银河大厦 | 商务楼宇 | 任城区洸河路48号新世纪广场对面 | 1 | 4 | 5000 |
| 10 | 任城区 | 李营街道 | 任城博澳鸿城 | 重点场景 | 任城区G327(金宇路) | 4 | 16 | 30155 |
| 11 | 任城区 | 金城街道 | 任城贵和苑 | 重点场景 | 任城环城西路31号 | 12 | 48 | 39120 |
| 12 | 任城区 | 观音阁街道 | 任城国投四季朗悦一期 | 重点场景 | 任城区齐鑫路 | 23 | 92 | 40812 |
| 13 | 任城区 | 金城街道 | 任城保利和府 | 重点场景 | 任城区新华路 | 12 | 48 | 39093 |
| 14 | 任城区 | 南张街道 | 任城凤凰里 | 重点场景 | 任城区金塔路 | 9 | 36 | 33518 |
| 15 | 任城区 | 仙营街道 | 任城大地都市春天三期和园 | 重点场景 | 任城区供销路 | 3 | 12 | 46864 |
| 16 | 任城区 | 廿里铺街道 | 廿里铺新城佳苑 | 重点场景 | 任城区共青团路 | 10 | 40 | 36417 |
| 17 | 任城区 | 李营街道 | 任城瑞马锦城 | 重点场景 | 任城区科苑路 | 20 | 80 | 41764 |
| 18 | 任城区 | 南苑街道 | 任城龙泽苑 | 重点场景 | 任城区百佳百货超市附近22米 | 2 | 8 | 45143 |
| 19 | 任城区 | 李营街道 | 任城博观云著东区 | 重点场景 | 任城区济岱路 | 6 | 24 | 38576 |
| 20 | 任城区 | 李营街道 | 任城五道街E区 | 重点场景 | 任城区孙营路 | 21 | 84 | 38832 |
| 21 | 任城区 | 李营街道 | 任城五道街A区 | 重点场景 | 任城区五道街棚户区东北200米 | 22 | 88 | 34714 |
| 22 | 任城区 | 李营街道 | 任城南杨庄社区北区 | 重点场景 | 任城区南杨庄路 | 13 | 52 | 44243 |
| 23 | 任城区 | 李营街道 | 任城南杨庄社区南区 | 重点场景 | 任城区南杨庄路 | 10 | 40 | 47687 |
| 24 | 任城区 | 李营街道 | 任城中动公园 | 重点场景 | 任城区S338(任城大道) | 13 | 52 | 35505 |
| 25 | 任城区 | 观音阁街道 | 任城水景雅苑 | 重点场景 | 任城区台北路 | 6 | 24 | 47413 |
| 26 | 任城区 | 金城街道 | 任城常青盛源（西红庙回迁） | 重点场景 | 任城区常青路 | 12 | 48 | 47489 |
| 27 | 任城区 | 观音阁街道 | 任城东南华城翠竹园 | 重点场景 | 任城区华城路 | 5 | 20 | 30550 |
| 28 | 任城区 | 观音阁街道 | 任城绿地柏仕晶舍A区 | 重点场景 | 任城区国光路 | 9 | 36 | 40576 |
| 29 | 任城区 | 观音阁街道 | 任城绿地柏仕晶舍B区 | 重点场景 | 任城区国光路 | 9 | 36 | 42621 |
| 30 | 任城区 | 南张街道 | 任城龙城常青府 | 重点场景 | 任城区新华路 | 18 | 72 | 32872 |
| 31 | 任城区 | 仙营街道 | 任城新世纪花园 | 重点场景 | 任城区吴泰闸路88号 | 12 | 40 | 40628 |
| 32 | 任城区 | 南苑街道 | 任城青特瑞马星悦A区 | 重点场景 | 任城区水韵南路 | 8 | 32 | 42664 |
| 33 | 任城区 | 南苑街道 | 任城青特瑞马星悦B区 | 重点场景 | 任城区景苑路 | 8 | 32 | 34401 |
| 34 | 任城区 | 金城街道 | 任城常青6号 | 重点场景 | 任城区常青路8号 | 4 | 16 | 34062 |
| 35 | 任城区 | 金城街道 | 任城儒济医院 | 医院 | 任城区济安桥路143号 | 2 | 4 | 43113 |
| 36 | 任城区 | 南苑街道 | 任城水韵城A区 | 重点场景 | 水韵路与济安桥南路交汇处 | 10 | 20 | 10000 |
| 37 | 任城区 | 南苑街道 | 任城水韵城D区 | 重点场景 | 水韵路与济安桥南路交汇处 | 8 | 16 | 20000 |
| 38 | 任城区 | 南苑街道 | 凤凰怡康医院东楼 | 医院 | 任城区文体南路 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | 任城区 | 南苑街道 | 凤凰怡康医院西楼 | 医院 | 任城区文体南路 | 1 | 2 | 0 |
| 40 | 任城区 | 廿里铺街道 | 廿里铺云天化肥厂 | 商务楼宇 | 任城区三八路 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 任城区 | 阜桥街道 | 北京同仁堂济宁中医院 | 医院 | 阜桥街道解放路6号 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 任城区 | 南张街道 | 任城法院诉讼服务中心 | 机关事业单位 | 济安桥北路山东济宁心酒厂南 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 任城区 | 南张街道 | 中海凤凰里 | 重点场景 | 任城区南张街道金塔路 | 12 | 36 | 30482 |
| 44 | 任城区 | 南苑街道 | 保利时光印象 | 重点场景 | 任城区车站西路 | 18 | 72 | 45720 |
| 45 | 任城区 | 南张街道 | 华任尚品 | 重点场景 | 任城区南张街道金宇路金悦国际南侧 | 8 | 32 | 20320 |
| 46 | 任城区 | 阜桥街道 | 瑞马锦府小区 | 重点场景 | 皇营路与红星路交汇处向北100米路东 | 7 | 14 | 14672 |
| 47 | 任城区 | 阜桥街道 | 预备役宿舍 | 重点场景 | 任城区洸河路8号 | 3 | 6 | 4600 |
| 48 | 任城区 | 南苑街道 | 九巨龙玉锦苑 | 重点场景 | 任城区济安桥路与车站西路交汇处东南侧 | 17 | 35 | 38000 |
| 49 | 任城区 | 南苑街道 | 九巨龙青年城龙城广场 | 重点场景 | 任城区济安桥路与车站西路交汇处东南侧 | 1 | 3 | 26000 |
| 50 | 任城区 | 观音阁街道 | 华城津多里商业街-DE地块 | 大型商场 | 市任城区五里营路 | 10 | 30 | 103000 |
| 51 | 任城区 | 安居街道 | 安居蔬菜市场办公楼 | 重点场景 | 任城区西十二路安居中心小学 | 1 | 2 | 16000 |
| 52 | 任城区 | 安居街道 | 北湖希尔顿酒店 | 酒店 | 北湖希尔顿酒店 | 1 | 2 | 5000 |
| 53 | 任城区 | 仙营街道 | 济宁肿瘤医院病房楼 | 医院 | 建设北路67号 | 1 | 8 | 6000 |
| 54 | 任城区 | 观音阁街道 | 君临龙城大酒店（龙城国际） | 商务楼宇 | 火炬南路66东北方向150米 | 1 | 2 | 1000 |
| 55 | 任城区 | 李营街道 | 任城区疾控中心 | 办公楼 | 任城区建设北路32号 | 1 | 4 | 3000 |
| 56 | 任城区 | 李营街道 | 中德广场E座 | 办公楼 | 任城区琵琶山北路 | 1 | 4 | 2000 |
| 57 | 兖州区 | 龙桥街道 | 兖州春都华府小区 | 重点场景 | 兖州区建设路与冀州路交汇路口 | 17 | 34 | 65000 |
| 58 | 兖州区 | 鼓楼街道 | 兖州华金中心 | 商务楼宇 | 兖州区建设路 | 2 | 6 | 15000 |
| 59 | 兖州区 | 鼓楼街道 | 兖州中医院影像楼 | 医院 | 兖州区文化路 | 1 | 3 | 0 |
| 60 | 兖州区 | 鼓楼街道 | 充州交警事故处理中心 | 机关事业单位 | 九州东路九州广场东侧 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 兖州区 | 龙桥街道 | 兖州公安局训练基地 | 机关事业单位 | 胜利东路与大禹南路交叉口西北 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | 兖州区 | 鼓楼街道 | 兖州白玉兰酒店 | 商务楼宇 | 玉皇庙街与酒仙桥南路交叉口西南角（奎星苑店） | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 兖州区 | 龙桥街道 | 华勤紫金城 | 重点场景 | 兖州龙桥北路88号 | 25 | 78 | 70000 |
| 64 | 兖州区 | 大安镇 | 兖州疾控中心 | 医院 | 大安镇府前路25号 | 1 | 4 | 11760 |
| 65 | 兖州区 | 龙桥街道 | 舜耕国际酒店 | 商务楼宇 | 九州中路88-1号 | 1 | 8 | 6800 |
| 66 | 兖州区 | 新兖镇 | 省地矿局中心实验室 | 商务楼宇 | 兖州北环城路与冀州北路交叉口西220米 | 1 | 4 | 7500 |
| 67 | 兖州区 | 龙桥街道 | 鲁南地质科技创新中心 | 商务楼宇 | 兖州九州中路107号 | 1 | 6 | 14000 |
| 68 | 兖州区 | 新兖镇 | 创新大厦 | 重点场景 | 经开区创业路7号 | 1 | 6 | 11250 |
| 69 | 兖州区 | 龙桥街道 | 消防大厦 | 机关事业单位 | 兖州区扬州南路2号 | 1 | 10 | 0 |
| 70 | 兖州区 | 漕河镇 | 济宁大安机场 | 交通枢纽 | 兖州区漕河镇 | 5 | 16 | 94000 |
| 71 | 兖州区 | 鼓楼街道 | 韦园社区 | 重点场景 | 兖州韦园东街78号 | 19 | 34 | 70000 |
| 72 | 兖州区 | 酒仙桥街道 | 香港国际购物广场(和美新家园） | 大型商场 | 兖州区酒仙桥街道酒仙桥北路196号 | 1 | 2 | 10000 |
| 73 | 曲阜市 | 息陬镇 | 曲阜高铁东站台 | 交通枢纽 | 曲阜高铁东站台 | 1 | 1 | 10000 |
| 74 | 曲阜市 | 鲁城街道 | 万豪酒店 | 酒店 | 万豪酒店 | 8 | 0 | 5000 |
| 75 | 曲阜市 | 时庄街道 | 曲阜万嘉旺生活广场 | 大型商场 | 曲阜静轩西路汽车站对过 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | 曲阜市 | 鲁城街道 | 曲阜静轩逸家 | 重点场景 | 静轩东路与电缆路交汇处向南120米处 | 6 | 16 | 10147 |
| 77 | 曲阜市 | 陵城镇 | 曲阜九州唐樾 | 重点场景 | 曲阜市孔子大道与104国道交叉口东南 | 15 | 43 | 34350 |
| 78 | 曲阜市 | 小雪街道 | 曲阜君泰铭筑 | 重点场景 | 曲阜市陵城镇博学路 | 19 | 47 | 57600 |
| 79 | 曲阜市 | 小雪街道 | 曲阜万佳天玺（一期） | 重点场景 | 曲阜市孔子大道116号 | 17 | 36 | 63240 |
| 80 | 曲阜市 | 小雪街道 | 铁路曲阜职工培训基地 | 机关事业单位 | 小雪街道东凫村西 | 3 | 0 | 0 |
| 81 | 曲阜市 | 小雪街道 | 碧桂园翡翠华府（一期） | 重点场景 | 曲阜碧桂园翡翠华府 | 11 | 28 | 27940 |
| 82 | 曲阜市 | 尼山镇 | 尼山宾舍二期扩建项目 | 重点场景 | 曲阜市尼山镇西官庄村西侧 | 4 | 8 | 19721 |
| 83 | 曲阜市 | 陵城镇 | 曲阜银座佳悦 | 酒店 | 曲阜市德化路169号 | 2 | 2 | 41600 |
| 84 | 曲阜市 | 小雪街道 | 曲阜为民服务大厅 | 机关事业单位 | 曲阜市大成路星光天地国际广场 | 1 | 2 | 0 |
| 85 | 泗水县 | 泗河街道 | 泗水杨庄回迁区 | 重点场景 | 洙泗小区西侧 | 20 | 40 | 20000 |
| 86 | 泗水县 | 泗河街道 | 泗水立国政和佳苑 | 重点场景 | 泗河北路中段 | 20 | 40 | 20000 |
| 87 | 泗水县 | 泗河街道 | 泗水龙城国尊府 | 重点场景 | 中兴路北段 | 15 | 30 | 15000 |
| 88 | 泗水县 | 济河街道 | 泗水龙城华府 | 重点场景 | 圣安路南段 | 26 | 50 | 20000 |
| 89 | 泗水县 | 济河街道 | 泗水龙城美墅 | 重点场景 | 圣安路南段 | 16 | 32 | 15000 |
| 90 | 泗水县 | 济河街道 | 泗水世纪城小区 | 重点场景 | 圣华路与泉源大道 交汇处 | 20 | 40 | 10000 |
| 91 | 泗水县 | 济河街道 | 泗水妇幼保健院二期 | 医院 | 泉丰路与圣华路 交汇处 | 4 | 10 | 15000 |
| 92 | 泗水县 | 金庄镇 | 泗水县龙城水景苑 | 重点场景 | 泗水县圣华路与泉丰路交叉口西北240米 | 29 | 62 | 29800 |
| 93 | 泗水县 | 济河街道 | 泗水永胜锦城 | 重点场景 | 泗水县中兴路与泉丰路交叉口东200米 | 8 | 16 | 21960 |
| 94 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 泗水圣源书院居仁里 | 商务楼宇 | 圣水峪镇北东野村24号 | 2 | 0 | 0 |
| 95 | 泗水县 | 泗河街道 | 三发尚城 | 重点场景 | 济宁市泗水县G327(泉通路) | 7 | 28 | 17780 |
| 96 | 泗水县 | 泗河街道 | 集美澜湾 | 重点场景 | 泗水县泗北新区中兴路西 | 20 | 40 | 20000 |
| 97 | 邹城市 | 凫山街道 | 邹城泰和锦绣源小区 | 重点场景 | 共青团路南 | 18 | 36 | 1000 |
| 98 | 邹城市 | 钢山街道 | 邹城崇文府小区 | 重点场景 | 义正路与四基山路交叉口东北 | 7 | 14 | 1000 |
| 99 | 邹城市 | 钢山街道 | 邹城秀锦苑小区 | 重点场景 | 崇义路与护驾山路交叉口东南 | 4 | 8 | 1000 |
| 100 | 邹城市 | 钢山街道 | 邹城鑫瑞嘉园小区 | 重点场景 | 平阳东路与护驾山路交叉口东南 | 5 | 10 | 800 |
| 101 | 邹城市 | 凫山街道 | 邹城泰和秀樾小区 | 重点场景 | 共青团路三兴家园二期对过 | 7 | 14 | 1000 |
| 102 | 邹城市 | 凫山街道 | 邹城友谊花园小区 | 重点场景 | 凫山南路凫山家园北 | 6 | 12 | 1000 |
| 103 | 邹城市 | 千泉街道 | 邹城千泉装饰城 | 大型商场 | 峄山南路东 | 1 | 2 | 0 |
| 104 | 邹城市 | 钢山街道 | 邹城百盛财富广场 | 大型商场 | 东滩路与岗山北路交叉口东南 | 1 | 1 | 2000 |
| 105 | 邹城市 | 钢山街道 | 碧桂园云地云玺 | 重点场景 | 四基山路 | 19 | 40 | 3800 |
| 106 | 邹城市 | 千泉街道 | 邹城鑫琦府邸南北区 | 重点场景 | 邹城义正路中间 | 36 | 144 | 6000 |
| 107 | 邹城市 | 大束镇 | 邹城中港荟商业广场 | 大型商场 | 邹城市大束镇孟子湖新区礼乐路1777号负一楼 | 1 | 1 | 0 |
| 108 | 邹城市 | 凫山街道 | 泰和新天地 | 重点场景 | 邹城市三兴路 | 8 | 32 | 20320 |
| 109 | 邹城市 | 千泉街道 | 雍华府 | 重点场景 | 邹城市千泉街道金山新苑东南角 | 8 | 32 | 20320 |
| 110 | 邹城市 | 钢山街道 | 恒德公馆 | 重点场景 | 邹城市连青山路与东滩路交汇处 | 6 | 24 | 15240 |
| 111 | 邹城市 | 千泉街道 | 佳和世纪阳光小区 | 重点场景 | 邹城佳和世纪阳光小区 | 9 | 36 | 22860 |
| 112 | 邹城市 | 千泉街道 | 邹城唐王湖壹号院 | 重点场景 | 邹城唐王湖壹号院 | 12 | 48 | 30480 |
| 113 | 邹城市 | 千泉街道 | 邹城鑫琦康颐府A区 | 重点场景 | 邹城鑫琦康颐府A区 | 10 | 40 | 25400 |
| 114 | 邹城市 | 千泉街道 | 邹城鑫琦康颐府B区 | 重点场景 | 邹城鑫琦康颐府B区 | 11 | 44 | 27940 |
| 115 | 邹城市 | 中心店镇 | 翡翠璟园 | 重点场景 | 邹城市峄山北路与国宏大道交汇处西100米 | 16 | 24 | 28000 |
| 116 | 邹城市 | 千泉街道 | 学府壹号院 | 重点场景 | 邹城市千泉街道四基山路与太平东路交汇处北 | 10 | 30 | 56000 |
| 117 | 邹城市 | 钢山街道 | 泰和佳苑 | 重点场景 | 邹城市崇义路5116号 | 26 | 78 | 113000 |
| 118 | 邹城市 | 钢山街道 | 碧桂园云地天启 | 重点场景 | 邹城市金山大道与义正路交汇处东南角 | 31 | 93 | 110000 |
| 119 | 邹城市 | 钢山街道 | 翰林苑 | 重点场景 | 邹城设计院路268号 | 6 | 18 | 17000 |
| 120 | 邹城市 | 钢山街道 | 利民医养中心 | 重点场景 | 崇义路王兰家园 | 15 | 42 | 22000 |
| 121 | 邹城市 | 北宿镇 | 观山悦 | 重点场景 | 邹城市岚济路北凫山南路东 | 8 | 24 | 30000 |
| 122 | 微山县 | 微山岛镇 | 微山荷园假日酒店 | 酒店 | 微山岛荷园 | 2 | 0 | 0 |
| 123 | 微山县 | 夏镇街道 | 微山金源一品小区 | 重点场景 | 微山湖大道与金源路交叉口 | 10 | 30 | 21000 |
| 124 | 微山县 | 夏镇街道 | 微山职教中心 | 学校 | 微山县昭阳湖路与微山湖大道交界处路南 | 8 | 5 | 0 |
| 125 | 微山县 | 夏镇街道 | 微山鸿禧商务酒店 | 商务楼宇 | 微山商业街与青山路交叉口 | 1 | 2 | 1500 |
| 126 | 微山县 | 昭阳街道 | 微山县体育中心文旅局 | 机关事业单位 | 微山湖大道与独山湖路交叉口 | 1 | 0 | 0 |
| 127 | 微山县 | 夏镇街道 | 微山誉安同悦里 | 商务楼宇 | 微山商业南街37号 | 1 | 2 | 1600 |
| 128 | 微山县 | 夏镇街道 | 鲁地壹号 | 重点场景 | 微山县S104(青山路) | 24 | 96 | 60960 |
| 129 | 微山县 | 夏镇街道 | 星空喜园A区 | 重点场景 | 微山奎文路星·喜园 | 15 | 60 | 38100 |
| 130 | 微山县 | 夏镇街道 | 微山县人民医院 | 医院 | 微山夏阳路和新河街交汇处 | 5 | 32 | 40000 |
| 131 | 微山县 | 昭阳街道 | 微山县新政府 | 机关事业单位 | 微山微山湖大道和昭阳湖路交汇处 | 1 | 4 | 23000 |
| 132 | 微山县 | 夏镇街道 | 丰茂公馆 | 重点场景 | 微山商业街和金源路交汇处 | 12 | 40 | 35000 |
| 133 | 微山县 | 夏镇街道 | 圣都名邸 | 重点场景 | 微山县夏阳路和镇中街交汇处 | 40 | 60 | 64000 |
| 134 | 微山县 | 夏镇街道 | 夏阳花苑 | 重点场景 | 微山县镇中街60号 | 4 | 24 | 12000 |
| 135 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 鱼台县飞跃时代广场二期 | 大型商场 | 鱼台县鱼新一路南湖凌一路东 | 4 | 12 | 11835 |
| 136 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 济宁银行新大楼 | 机关事业单位 | 鱼台县滨湖街道闵子骞路0号 | 1 | 1 | 0 |
| 137 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 鱼台检察院办公楼 | 机关事业单位 | 鱼台县观鱼大道与孝贤大道交汇处东北角 | 1 | 1 | 0 |
| 138 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 鱼台健身中心 | 大型场馆 | 鱼台湖凌二路与北环路交汇处南西187米 | 1 | 0 | 0 |
| 139 | 鱼台县 | 张黄镇 | 张黄循环经济产业服务综合体 | 大型场馆 | 鱼台县张黄镇兴张路南、武军路东 | 4 | 12 | 5367 |
| 140 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 妇幼保健院综合楼建设项目 | 医院 | 湖凌五路与古棠路交叉路口 | 1 | 8 | 7175 |
| 141 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 鱼台县棠颂府 | 重点场景 | 鱼台县孝贤大道与北一环路交汇处，新中医院东临 | 8 | 32 | 18311 |
| 142 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 鱼台县锦绣华城6期 | 重点场景 | 鱼台县湖陵三路与观鱼大道交汇处东南 | 9 | 36 | 22651 |
| 143 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 明珠商业广场（一期）1号楼 | 大型商场 | 鱼台县观鱼大街锦绣华城南侧约80米 | 1 | 3 | 10000 |
| 144 | 金乡县 | 金乡街道 | 金乡荣茂府 | 重点场景 | 新一中东临 | 15 | 30 | 15000 |
| 145 | 金乡县 | 金乡街道 | 金乡绿郡檀越 | 重点场景 | 新一中东临 | 10 | 20 | 10000 |
| 146 | 金乡县 | 金乡街道 | 金乡安泰临江花园-东区 | 重点场景 | 金都购物东临 | 13 | 26 | 13000 |
| 147 | 金乡县 | 金乡街道 | 金乡恒大御峰 | 重点场景 | 惠民路西段 | 8 | 16 | 8000 |
| 148 | 金乡县 | 金乡街道 | 金乡景辉阳光城 | 重点场景 | 金乡人民医院对过路东 | 11 | 22 | 11000 |
| 149 | 金乡县 | 金乡街道 | 金乡水云台壹号院 | 重点场景 | 建国饭店南邻 | 30 | 60 | 30000 |
| 150 | 金乡县 | 金乡街道 | 金乡汇富荷香苑 | 重点场景 | 文化路中段 | 15 | 30 | 15000 |
| 151 | 金乡县 | 金乡街道 | 金乡金地华庭 | 重点场景 | 新华路与百兴街交叉口 | 17 | 34 | 17000 |
| 152 | 金乡县 | 金乡街道 | 喜园 | 重点场景 | 金乡县山阳路与中心东路交叉口西北180米 | 8 | 16 | 2938 |
| 153 | 金乡县 | 鱼山街道 | 苏桥公馆 | 重点场景 | 金乡县山阳路 | 21 | 42 | 70568 |
| 154 | 金乡县 | 金乡街道 | 金桂学府 | 重点场景 | 金乡县青年路北首路东 | 15 | 25 | 6200 |
| 155 | 金乡县 | 金乡街道 | 百世帝景 | 重点场景 | 金乡县文化路与荷香路交叉口 | 18 | 32 | 28552 |
| 156 | 金乡县 | 金乡街道 | 东方嘉苑 | 重点场景 | 金乡县文化路22号 | 17 | 34 | 32000 |
| 157 | 金乡县 | 霄云街道 | 蒜都医养香寺颐养院康养楼 | 医院 | 金乡县霄云镇东鱼河北侧 | 4 | 8 | 3500 |
| 158 | 金乡县 | 金乡街道 | 平安佳苑小区 | 住宅小区 | 金乡山阳路与光明路交叉口东240米路北 | 8 | 18 | 21200 |
| 159 | 金乡县 | 金乡街道 | 金乡街道 | 政府机关 | 金乡县中华路中段 | 1 | 2 | 0 |
| 160 | 金乡县 | 金乡街道 | 和谐佳苑南区 | 住宅小区 | 金乡县青年路与金珠路交叉口东北角 | 17 | 43 | 75600 |
| 161 | 金乡县 | 金乡街道 | 金乡金城大厦 | 政府机关 | 金乡县光明路7号 | 1 | 4 | 32000 |
| 162 | 金乡县 | 金乡街道 | 金乡银座国际花园 | 住宅小区 | 贵和对过路北 | 11 | 22 | 11000 |
| 163 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥祥瑞裕景 | 重点场景 | 嘉祥祥瑞裕景 | 12 | 48 | 30000 |
| 164 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥新城雅居 | 重点场景 | 嘉祥新城雅居 | 12 | 31 | 20000 |
| 165 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥疏港佳苑 | 重点场景 | 嘉祥疏港佳苑 | 12 | 24 | 30000 |
| 166 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥冠亚上城C区 | 重点场景 | 嘉祥冠亚上城C区 | 10 | 30 | 15000 |
| 167 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 颐高大厦 | 商务楼宇 | 颐高大厦 | 1 | 2 | 30000 |
| 168 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥县检察院 | 机关事业单位 | 嘉祥县呈祥大道5号 | 1 | 2 | 5000 |
| 169 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥县婚姻登记处 | 机关事业单位 | 嘉祥县呈祥大道3号 | 1 | 2 | 5000 |
| 170 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 县疾病预防控制中心 | 机关事业单位 | 嘉祥县演武路1号 | 1 | 2 | 0 |
| 171 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥立国建材城 | 大型商场 | 嘉祥县呈祥大道立国大顺花园西北侧约70米 | 2 | 4 | 7000 |
| 172 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 祥城北苑三期 | 重点场景 | 嘉祥县嘉祥街道祥城北苑社区 | 9 | 36 | 22860 |
| 173 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 大顺花园六期 | 重点场景 | 嘉祥县呈祥大道与机场路交汇处 | 17 | 34 | 55200 |
| 174 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 文苑仕居 | 重点场景 | 嘉祥县红太阳路与德祥路交汇处 | 8 | 13 | 15600 |
| 175 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 文苑雅居 | 重点场景 | 嘉祥县嘉北路东200米 | 21 | 38 | 65700 |
| 176 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 嘉祥县麟祥景苑小区 | 重点场景 | 嘉祥县机场路永昌小学东侧约160米 | 13 | 24 | 65000 |
| 177 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 徐汇枫景 | 重点场景 | 嘉祥县机场路与吉祥路交叉口东北角 | 37 | 80 | 55000 |
| 178 | 汶上县 | 中都街道 | 汶上立国福顺苑二期 | 重点场景 | 汶上县中都街道办事处立国福顺苑二期地下车库 | 9 | 37 | 25000 |
| 179 | 汶上县 | 汶上街道 | 汶上中玮新城一期 | 重点场景 | 汶上县汶上街道办事处中玮新城一期地下车库 | 13 | 68 | 40000 |
| 180 | 汶上县 | 汶上街道 | 汶上东关新城 | 重点场景 | 汶上县汶上街道办事处东关新城地下车库 | 22 | 106 | 75000 |
| 181 | 汶上县 | 中都街道 | 汶上中都尚城 | 重点场景 | 汶上县中都街道办事处中都尚城地下车库 | 27 | 40 | 80000 |
| 182 | 汶上县 | 中都街道 | 汶上中玮名门 | 重点场景 | 汶上县中都街道办事处中玮名门地下车库 | 8 | 32 | 30000 |
| 183 | 汶上县 | 汶上街道 | 汶上中玮新城二期 | 重点场景 | 汶上街道中玮新城二期地下车库 | 7 | 43 | 20000 |
| 184 | 汶上县 | 中都街道 | 立国福顺苑二期20号楼 | 重点场景 | 汶上县中都街道办事处立国福顺苑二期20号楼电梯 | 1 | 1 | 1800 |
| 185 | 汶上县 | 寅寺镇 | 县化工产业园智慧园区 | 商务楼宇 | 汶上县342国道与向阳街交叉口西240米 | 1 | 4 | 30000 |
| 186 | 汶上县 | 中都街道 | 县生态环境局办公楼 | 机关事业单位 | 汶上县明星路与政和路交叉口东南180米 | 1 | 2 | 6000 |
| 187 | 汶上县 | 中都街道 | 汶上县创业大厦 | 机关事业单位 | 汶上县明星路与政和路交汇处 | 1 | 2 | 12000 |
| 188 | 汶上县 | 中都街道 | 汶上县开元大厦 | 商务楼宇 | 汶上县明星路中段政和路北 | 1 | 2 | 10000 |
| 189 | 汶上县 | 中都街道 | 大善堂文创基地 | 商务楼宇 | 汶上县华儒电商园18号楼 | 1 | 2 | 15000 |
| 190 | 汶上县 | 中都街道 | 华翔桂语城 | 重点场景 | 汶上县峨眉山路与尚书路交叉口北180米 | 19 | 39 | 44082 |
| 191 | 汶上县 | 中都街道 | 华翔海棠园 | 重点场景 | 汶上县第二实验小学西校区西门 | 7 | 19 | 19394 |
| 192 | 汶上县 | 南站街道 | 立国大厦 | 商务楼宇 | 105国道与泉河大道交会口向西100米路南 | 2 | 6 | 22000 |
| 193 | 汶上县 | 中都街道 | 汶商科技研发中心 | 商务楼宇 | 汶上县S333汶上县华儒电子商务产业园东北侧约100米 | 1 | 2 | 5000 |
| 194 | 梁山县 | 水泊街道 | 梁山龙城锦苑 | 重点场景 | 梁山二中校前路与郓州路交叉口东100米 | 12 | 43 | 38000 |
| 195 | 梁山县 | 水泊街道 | 梁山鑫悦豪庭 | 重点场景 | 梁山县水泊大街与虎头峰路交汇处 | 11 | 27 | 29000 |
| 196 | 梁山县 | 梁山街道 | 梁山体育馆 | 大型场馆 | 梁山县梁山街道浒源路1号 | 1 | 0 | 0 |
| 197 | 梁山县 | 水泊街道 | 梁山正念商场 | 大型商场 | 水泊大街伦达广场 | 1 | 4 | 2000 |
| 198 | 梁山县 | 梁山街道 | 龙城国尊府 | 重点场景 | 梁山县水泊中路与工人路交汇处 | 8 | 24 | 19000 |
| 199 | 梁山县 | 水泊街道 | 天房汇豪庭 | 重点场景 | 梁山县水泊中路，春园对过 | 10 | 30 | 16000 |
| 200 | 梁山县 | 水泊街道 | 山水润德 | 重点场景 | 梁山县水泊南路与水浒大道交汇处 | 6 | 18 | 20000 |
| 201 | 梁山县 | 水泊街道 | 县疾控中心办公大楼 | 重点场景 | 梁山县水泊南路145号 | 1 | 2 | 5000 |
| 202 | 梁山县 | 水泊街道 | 县第二中学高中部 | 重点场景 | 梁山县安民山路和水浒大道交叉口东南 | 7 | 2 | 0 |
| 203 | 梁山县 | 水泊街道 | 金悦华府 | 重点场景 | 梁山县解放桥青年路曹州名吃对过 | 9 | 27 | 23000 |
| 204 | 梁山县 | 水泊街道 | 荣兴府 | 重点场景 | 梁山县青龙山路与水泊大街交汇处 | 17 | 50 | 18000 |
| 205 | 梁山县 | 水泊街道 | 县电视台新演播大厅 | 机关事业单位 | 梁山县安民山路与忠义路交叉处西北380米 | 1 | 2 | 10000 |
| 206 | 梁山县 | 水泊街道 | 八一小区 | 重点场景 | 梁山县水泊东路61号 | 10 | 1 | 0 |
| 207 | 梁山县 | 水泊街道 | 名仕城小区 | 重点场景 | 梁山县天罡路与汶水路交叉口东南角 | 90 | 316 | 60000 |
| 208 | 梁山县 | 水泊街道 | 龙城公馆 | 重点场景 | 梁山县安民山路与汶水路交叉口西南 | 38 | 127 | 40000 |
| 209 | 高新区 | 接庄街道 | 国滨府 | 重点场景 | 任城区接庄街道 | 18 | 72 | 45720 |
| 210 | 高新区 | 柳行街道 | 高新杏坛世家大酒店 | 酒店 | 济宁高新区宁安大道5555号 | 1 | 2 | 2000 |
| 211 | 高新区 | 柳行街道 | 高新金宸酒店 | 酒店 | 济宁高新区菱花南路北首路东(菱花路与吴泰闸路交叉口) | 1 | 4 | 5000 |
| 212 | 高新区 | 柳行街道 | 高新星语城小区 | 重点场景 | 济宁高新区红星东路与菱花南路交汇处 | 16 | 32 | 58000 |
| 213 | 高新区 | 接庄街道 | 高新九瑞城小区 | 重点场景 | 济宁高新区鸿广路绿色家园小学东南侧约190米 | 8 | 16 | 24462 |
| 214 | 高新区 | 柳行街道 | 高新瑞马新天地小区 | 重点场景 | 济宁高新区崇文大道菱花小区南侧约120米 | 9 | 18 | 43959 |
| 215 | 高新区 | 柳行街道 | 高新红星1号小区 | 重点场景 | 济宁高新区红星东路与凌云路交叉口东120米 | 11 | 22 | 43000 |
| 216 | 高新区 | 柳行街道 | 高新小屯佳苑小区 | 重点场景 | 济宁高新区崇文大道635号 | 28 | 56 | 134155 |
| 217 | 高新区 | 洸河街道 | 高新睿湖美景小区 | 重点场景 | 济宁高新区机电二路与长虹路交汇处西北侧 | 6 | 12 | 16252 |
| 218 | 高新区 | 王因街道 | 高新瑞马香树湾小区 | 重点场景 | 济宁高新区S355(崇文大道)以南,创意路以北,海川路以东 | 13 | 26 | 44195 |
| 219 | 高新区 | 王因街道 | 王因龙玺香醍溪谷小区 | 重点场景 | 济宁高新区科技新城泗河生态涵养区 | 40 | 0 | 108800 |
| 220 | 高新区 | 柳行街道 | 高新九源书香园小区 | 重点场景 | 济宁高新区瑞园路与群英路交汇处 | 6 | 12 | 60000 |
| 221 | 高新区 | 接庄街道 | 高新栗景苑小区 | 重点场景 | 济宁高新区接庄街道同济路与鸿广路交叉口东南角 | 21 | 42 | 290000 |
| 222 | 高新区 | 洸河街道 | 高新天圳四季城小区 | 重点场景 | 济宁高新区金宇路40号 | 4 | 8 | 46800 |
| 223 | 高新区 | 柳行街道 | 高新都市美郡 | 重点场景 | 高新区嘉达路与康泰路交叉口东北163米 | 11 | 26 | 23190 |
| 224 | 高新区 | 柳行街道 | 高新区融创济宁府B区 | 重点场景 | 高新区广安路与志学路交叉口西南162米 | 17 | 51 | 18400 |
| 225 | 高新区 | 柳行街道 | 高新区交警支队安全教育中心 | 机关事业单位 | 高新区凯旋路10号 | 1 | 2 | 0 |
| 226 | 高新区 | 柳行街道 | 保利城 | 重点场景 | 柳行街道崇文大道 | 15 | 60 | 38100 |
| 227 | 高新区 | 接庄街道 | 济宁万象府 | 重点场景 | 海川路与联华路交叉口西南角 | 24 | 48 | 126857 |
| 228 | 高新区 | 洸河街道 | 中玮名门 | 重点场景 | 阳光盛景园以东、吴泰闸路以北 | 8 | 16 | 36185 |
| 229 | 高新区 | 柳行街道 | 崇文和悦 | 重点场景 | 崇文大道与康泰路交叉口东南角 | 16 | 32 | 46400 |
| 230 | 高新区 | 黄屯街道 | 宸悦府 | 重点场景 | 荣昌路与广安路交叉口东南角 | 10 | 20 | 102578 |
| 231 | 高新区 | 洸河街道 | 凯旋门 | 重点场景 | 火炬路与机电一路交叉口西北角 | 12 | 24 | 45921 |
| 232 | 高新区 | 接庄街道 | 城投保利·和光屿湖 | 重点场景 | 海川路以西、山博路以南 | 14 | 30 | 66000 |
| 233 | 高新区 | 接庄街道 | 万城祥云锦府 | 重点场景 | 康泰路与山博路交叉口东南角 | 18 | 36 | 75100 |
| 234 | 高新区 | 柳行街道 | 碧桂园济州府领誉 | 重点场景 | 红星路与崇文街交叉口东北角 | 26 | 50 | 78000 |
| 235 | 高新区 | 接庄街道 | 万象汇商场 | 大型商场 | 高新区万象汇商场 | 1 | 4 | 10000 |
| 236 | 太白湖区 | 许庄街道 | 鹿港小镇 | 重点场景 | 任城区南外环路与车站南路交汇处西南角 | 23 | 56 | 58000 |
| 237 | 太白湖区 | 许庄街道 | 东方御园 | 重点场景 | 火炬南路(清华驾校西294米路北) | 14 | 40 | 21387 |
| 238 | 太白湖区 | 许庄街道 | 鸿顺观邸一期 | 重点场景 | 济宁北湖新区许庄街道鸿顺观邸 | 17 | 68 | 43180 |
| 239 | 太白湖区 | 许庄街道 | 龙贵京杭府 | 重点场景 | 济宁市太白湖新区京航路以南 | 1 | 4 | 63000 |
| 240 | 太白湖区 | 许庄街道 | 太白湖文化中心群艺馆 | 大型场馆 | 运河路136号 | 1 | 8 | 23000 |
| 241 | 太白湖区 | 许庄街道 | 太白湖文化中心图书馆 | 大型场馆 | 运河路136号 | 1 | 8 | 29000 |
| 242 | 太白湖区 | 许庄街道 | 济宁城区综合停车场 | 重点场景 | 火炬路以东、京杭路以南 | 1 | 2 | 35000 |
| 243 | 太白湖区 | 石桥镇 | 方特复兴之路文化科技项目 | 景区 | 太白湖新区小荷花路 | 10 | 4 | 60000 |
| 244 | 太白湖区 | 许庄街道 | 省运会指挥中心 | 机关事业单位 | 圣贤路省运会指挥中心 | 1 | 10 | 30000 |
| 245 | 太白湖区 | 许庄街道 | 新天地国际商务中心 | 商务楼宇 | 许庄街道公主路恒大时代广场 | 11 | 22 | 50000 |
| 246 | 太白湖区 | 许庄街道 | 济宁市金融中心3号楼 | 商务楼宇 | 太白湖区运河路济宁市金融中心 | 4 | 12 | 30000 |
| 247 | 太白湖区 | 许庄街道 | 太白湖文化中心博物馆 | 大型场馆 | 运河路136号 | 1 | 10 | 27000 |
| 248 | 太白湖区 | 许庄街道 | 太白湖文化创意基地A-F栋 | 商务楼宇 | 太白湖文化创意基地 | 7 | 30 | 50000 |
| 249 | 太白湖区 | 许庄街道 | 任城北湖御龙湾 | 重点场景 | 太白湖新区常兴路 | 40 | 12 | 30973 |
| 250 | 太白湖区 | 许庄街道 | 任城青建白鹭洲 | 重点场景 | 太白湖新区火炬南路 | 15 | 60 | 47417 |
| 251 | 太白湖区 | 许庄街道 | 任城博观江悦 | 重点场景 | 太白湖新区尚书路 | 16 | 64 | 45339 |
| 252 | 太白湖区 | 许庄街道 | 任城御景花园 | 重点场景 | 太白湖新区车站南路辅路 | 15 | 30 | 35255 |
| 253 | 太白湖区 | 许庄街道 | 任城望月湾 | 重点场景 | 太白湖新区洪运路 | 5 | 20 | 41978 |
| 254 | 太白湖区 | 许庄街道 | 任城京杭佳苑F区 | 重点场景 | 太白湖新区火炬南路 | 12 | 48 | 48496 |
| 255 | 太白湖区 | 许庄街道 | 滨湖馨苑 | 重点场景 | 太白湖新区许庄路 | 7 | 48 | 35234 |
| 256 | 太白湖区 | 许庄街道 | 任城瑞马晴洲 | 重点场景 | 太白湖新区凌霄路 | 6 | 24 | 37802 |
| 257 | 太白湖区 | 许庄街道 | 任城清泉美景 | 重点场景 | 太白湖新区河都路 | 5 | 20 | 48130 |
| 258 | 济宁经开区 | 疃里镇 | 经开吉祥欣苑小区一期 | 重点场景 | 经开区嘉城路路西 | 26 | 61 | 34670 |
| 259 | 济宁经开区 | 疃里镇 | 新河便民商业广场 | 大型商场 | 济宁经开区吉祥路与嘉合路交叉路口南侧 | 1 | 2 | 8000 |
| 260 | 济宁经开区 | 疃里镇 | 福润康工程机械公司研发楼 | 机关事业单位 | 济宁经开区S319与嘉诚路交叉口西南角 | 1 | 2 | 3000 |

济宁市工业和信息化局办公室 2024年3月31日印发