
对市十八届人大三次会议第070号

建 议 的 答 复

李金涛代表：

您提出的《关于加强县域基础设施建设提高县城综合承载力的建议》收悉，现将办理意见和落实情况答复如下：

首先，感谢您对我市交通运输事业的关心和支持。近年来，市交通运输局高度重视汶上县综合立体交通运输体系规划建设工作，“十四五”期间，汶上县境内相继规划建设了G327连固线曲阜张阳至任城长沟段、济广高速改扩建、平邑至鄄城高速公路兖州至郓城段等一批重点建设项目。目前，G327连固线曲阜张阳至任城长沟段已建成通车，济广高速济南至菏泽段改扩建正在加快建设，将于年底前建成运营；平邑至鄄城高速公路兖州至郓城段已完成省发改委核准立项，正在开展勘察设计，计划年底前开工，上述项目的建设对完善汶上县综合交通运输体系，提升汶上县交通路网服务水平，助力地方经济社会快速发展都具有重要意义。下一步，市交通运输局将积极会同汶上县，在推进项目前期工作方面做好沟通协调，为项目实施创造条件，全力支持好县域重点交通项目建设。
                 济宁市交通运输局

                 2024年6月30日

- 1 -
- 1 -

