济宁市能源局

关于第二轮中央生态环境保护督察反馈意见（序号42）问题整改情况的公示

按照《山东省贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》和《山东省中央生态环境保护督察整改任务验收销号工作规定》要求，针对第二轮中央生态环境保护督察第42项反馈问题的整改任务已完成。现将有关情况进行公示：

一、反馈问题

反馈问题（42）：燃煤小热电整合不到位。

二、整改目标

严格按照时间节点要求，在保障电力热力稳定接续供应的前提下，完成小煤电机组关停任务。

三、整改措施及成效

济宁市能源局高度重视中央生态环境保护督察反馈问题整改工作，严格按照省统一部署，制定细化落实方案，严格按照时间节点推进任务完成，涉及我市关停退出的机组已全部完成整改。

一是高度重视，提前谋划中央环保督察整改工作。成立中央环保督察反馈问题整改工作推进专班，市能源局分管负责人，相关县市区政府分管负责人及有关部门负责人，发电企业主要负责人为专班成员。强化统筹部署与系统推进，制定细化整改方案，明确中央环保督察要求关停机组的关停时限和验收标准。充分发挥专班的上下联动作用，不断加强组织领导，确保严格按照关停时限要求完成整改任务。

二是强化跟踪，建立周调度月督导工作机制。强化任务跟踪，与省能源局同步启动周调度、月督导工作机制。每周调度工作推进情况，督促涉及企业按照“能早则早、能快尽快”的原则，加大工作力度，加快整改进度，倒排工期，确保整改任务按时完成。每月到企业现场开展督导检查，2023开展各类督导检查10次，协调解决机组关停过程中的难点、堵点、卡点问题，督促企业按照时间节点要求，推进各项工作，确保机组如期关停。

三是压实责任，有序实施替代保障能源接续供应。高度重视机组关停后的电力热力替代保障，多次到企业开展现场调研，指导县市区和企业研究制定民生供暖和工业蒸汽替代方案，最大限度减轻机组关停整合工作对企业运营、供热供汽和社会稳定的影响。

四、验收销号情况

2024年2月29日，市政府向省发展和改革委员会函报《关于申请对第二轮中央生态环境保护督察第42项整改任务进行销号验收的函》。

2024年4月13日，省发展和改革委员会、省能源局联合向市政府出具了《关于济宁市第二轮中央生态环境保护督察第42项整改任务销号验收申请的复函》，达到销号标准，可以开展后续销号公示等工作。

以上情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式实名向济宁市能源局反馈。

公示时间：2024年4月19日至2024年5月6日，通讯方式：0537—3991618，jnsnyjdlk@163.com。

济宁市能源局

2024年4月19日