济宁市港航事业发展中心

智慧港航应用推广年活动实施方案

为进一步应用推广智慧港航信息系统，打造便捷高效的管理与服务体系，提升科学化、协同化、智慧化管理水平，经中心党委研究，决定在全中心开展“智慧港航应用推广年”活动。现制定如下实施方案：

- 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实现智慧港航转型升级和建设现代化交通强市为目标，以提升工作效能和服务保障水平为导向，聚焦“应用”“推广”两个关键，突出制度重塑、流程再造、高效协同三个重点，全力推进港航业务与信息技术深层次广泛融合，助力济宁港航经济高质量发展。

- 二、主要目标

抓好“培训、应用、评价、成果、支撑”五个要素，开展全员信息系统培训，推广信息系统应用，保障信息系统运行，做好信息系统成效评价，所有业务工作线上处理、线上考核，真正实现办公无纸化、工作高效化、服务便捷化，推进整体工作效能全面提升。

- 三、任务及责任分工

- （一）开展信息系统培训

1、编制培训材料。全面梳理各信息系统功能，优化系统操作流程，开展信息系统培训材料编制，配套建立系统管理规范办法。2022年3月底前完成。（责任单位：港航信息化建设指挥部）

2、制定培训计划。按照“以点带面、全面铺开”原则，制定信息系统培训计划，明确培训主题、培训对象、培训形式、培训时长，确保培训效果。2022年3月底前完成。（责任单位：港航信息化建设指挥部）

3、开展系统培训。按照培训清单，采取集中和个别培训相结合方式，分阶段开展各系统培训工作，提高中心干部职工业务实操能力。2022年4月底完成综合办公域系统培训；2022年6月底完成港航业务域系统培训。（责任单位：港航信息化建设指挥部）

- （二）推进系统广泛应用

- 1、细化系统应用清单。按照各部室、单位信息系统使用需求，港航信息化建设指挥部要建立各系统“使用清单”，明确管理职责、人员、流程。系统使用单位要全面梳理内部“线上办理事项清单”，明确事项内容、事项流程及办结统计等内容。2022年5月底前完成。（责任单位：港航信息化建设指挥部，各部室、服务站）

- 2、制定系统推广方案。内部业务方面，综合办公部室要围绕党建、人事、财务、事务、档案管理等业务；具体业务部室要围绕污染防治、船舶检验、工程管理、港口管理、船闸运行等业务，制定各自的系统应用推广实施方案，实现业务全流程“网上办、掌上办”。对外服务方面，港航信息部、水运服务部要全面梳理对外服务事项清单，制定公众号、对外服务网站、船货对接网站等系统应用推广方案。2022年6月底前完成。（责任单位：各部室、服务站）

- 3、建立应用推进机制。按照“线上系统和纸质流转双轨制”、“全面进入线上系统流转”两个阶段安排，紧抓“培训、清单、方案、实施”四个关键节点，实行重点工作台账管理制度，明确专人监管，挂图作战、跟踪推进，推进各系统基础数据完善及系统的推广应用，确保高质量完成各节点目标任务。2022年12月底前完成。（责任单位：港航信息化建设指挥部）

- （三）建立成效评价标准

- 1、建立系统成效评价标准。细化系统线上办结事项数、业务数据增长数、用户注册数、登录时长等系统运行成效指标，逐步建立成效指标评价库，制定应用推广检查考核办法。（责任单位：港航信息化建设指挥部）

- 2、强化信息系统预警考核。建立中心信息系统运行效能监测预警体系，运用“红黄蓝”评价机制，多维度监测分析系统运行效能，增强信息系统应用推广实效。（责任单位：港航信息化建设指挥部）

- 3、制定成效督导考核制度。开展信息系统月度督查，对应用成效好的系统，总结经验、广泛推广；对应用成效差的系统，分析原因、督导改进，一月一评比、一月一通报。（责任单位：港航信息化建设指挥部）

- （四）推进系统成果应用

- 1、强化亮点采集。加强中心各部室、服务站信息系统应用成效采集，及时总结亮点工作，形成可复制、可推广的应用成果，在各层面积极推广。（责任单位：港航信息化建设指挥部）

- 2、强化数据共享。按照信息项数量、数据更新频次、数据条数等要求，依据数据共享标准规范，结合各信息系统产生的业务数据，形成可共享的数据资源，在省市层面进行广泛共享，提升港航数据在各行业的应用。（责任单位：港航信息化建设指挥部）

- 3、强化成果申报。及时总结信息系统在基础设施建设、信息服务等方面的成效，形成港航系统创新案例，并积极对接省市大数据局等单位，开展成果申报工作，有效提升中心影响力。（责任单位：港航信息化建设指挥部）

- （五）强化系统安全管控

- 1、加强系统安全管理。完善信息系统安全管理制度，明确各系统管理员、管理职责，严格落实信息系统网络安全责任，建立安全预警和应急处置机制，定期开展网络安全自查。（责任单位：各部室、服务站）

- 2、加强系统技术防控。部署安全防护设备，健全网络安全防护措施，构建系统安全防护体系。定期开展网络系统检查、等级保护测评等工作。（责任单位：港航信息化建设指挥部）

- 四、保障措施

（一）加强组织领导，压实工作责任。成立由中心主要领导为组长，分管领导为副组长，各部室单位主要负责同志为成员的活动领导小组，下设办公室，办公室设在港航信息部，负责活动的推进、指导和督查。各部室、单位要建立信息化工作组，明确专人负责，开展好智慧港航应用推广工作。

- （二）加大督查力度，强化评估评价。坚持把系统应用推广与考核工作结合起来，对各部室、单位信息化推广工作情况及实际成效，开展定期不定期监督检查，发现问题，及时改进，建立更加完善、更加便捷的应用系统。

（三）扩大资金渠道，保障人员力量。积极对上争取，建立智慧港航系统运维资金保障机制，确保系统正常运行。加强信息化队伍建设，培养一批既精通管理，又熟悉信息化业务的复合型人才，为智慧港航可持续发展提供人才支撑。

- （四）强化正面宣传，引导营造氛围。充分发挥主流媒体和新媒体作用，加大对智慧港航建设应用的宣传力度，加强典型经验交流分享，营造广泛应用信息系统的良好氛围。

附件：1、济宁市港航事业发展中心“智慧港航应用推广年”活动领导小组成员名单

- 2、“智慧港航应用推广年”工作配档表

- 3、系统与中心相关部室、服务站的对应

2022年3月9日

- （此件主动公开）

附件1：

济宁市港航事业发展中心

“智慧港航应用推广年”活动领导小组

成员名单

组  长：田冠军   中心主要负责人

副组长：赵得园   中心副主任

王发扬   中心副主任

辛彦青   中心副县级领导干部

成  员：石国安  综合部负责人

吕成标  人力资源部部长

闫荣强  党群工作部部长

张明建  工程建设部部长

李先锋  航道事务部部长

史宝伟  船舶检验服务部部长

王  翔  海事服务部部长

邹志华  水运服务部部长

屈  健  机关纪委副书记

程  序  应急救援服务部副部长

谢  飞  污染防治部负责人

刘  娜  智慧港航部负责人

领导小组办公室设在智慧港航部，刘娜同志任办公室主任，具体负责做好“智慧港航应用推广年”活动的组织开展、指导督促、监督检查等工作。

附件2、

“智慧港航应用推广年”工作配档表

| 重点工作 | 任务事项 | 责任部门 | 成 时限 | 有关要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧港航应用年活动启动 | 制定智慧港航应用推广年活动实施方案 | 港航信息化建设指挥部 | 2月底 |  |
|  | 召开智慧港航应用推广启动会 | 港航信息化建设指挥部 | 3月底 |  |
| 开展信息系统培训 | 制定培训方案、计划及系统管理办法 | 港航信息化建设指挥部 | 3月底前 |  |
|  | 中心人员基础信息初始化 | 人力资源部 | 3月下旬 |  |
|  | 开展综合办公域中心全员培训，重点部室跟岗培训 | 港航信息化建设指挥部 | 4月上旬 |  |
|  | 开展中心人员综合办公角色授权 | 港航信息化建设指挥部 | 4月上旬 |  |
|  | 开展港航业务域系统专项培训 | 港航信息化建设指挥部 | 6月上旬 |  |
|  | 开展港航业务域系统授权 | 港航信息化建设指挥部 | 6月上旬 |  |
| 系统试运行（第一阶段） | 制定智慧港航信息系统应用推广检查考核办法 | 港航信息化建设指挥部 | 4月底 |  |
|  | 建立综合办公域“线上办理事项清单”、制定综合办公域推广方案 | 综合部、党群工作部、人力资源部、财务部 | 5月 |  |
|  | 综合办公域系统上线试运行 | 全中心 | 5月-7月 | 系统和纸质流程双轨制 |
|  | 建立港航业务域“线上办理事项清单”、制定港航业务域推广方案 | 各涉及业务部室 | 7月 |  |
|  | 各系统基础数据完善 | 各部室、单位 | 9月 |  |
|  | 港航业务域系统上线试运行 | 各涉及业务部室 | 7月-9月 | 系统和纸质流程双轨制 |
|  | 建立对外服务域“线上服务清单”、制定对外服务域推广方案 | 港航信息化建设指挥部、水运服务部 | 7月 |  |
|  | 对外服务域系统上线试运行 | 港航信息化建设指挥部、水运服务部 | 7月-9月 | 系统和纸质流程双轨制 |
| 系统正式运行（第二阶段） | 综合办公域系统正式运行 | 全中心 | 7月2日开始 | 全面进入信息系统流程过程 |
|  | 港航业务域系统正式运行 | 各业务部室 | 9月2日开始 | 全面进入信息系统流程过程 |
|  | 对外服务域系统正式运行 | 港航信息化建设指挥部、水运服务部 | 9月2日开始 | 全面进入信息系统流程过程 |
|  | 召开信息系统使用情况交流座谈会 | 中心所有部室 | 7月、9月、12月各1次 |  |
| 信息化运行管理机制 | 制定《系统运维管理制度》、《网络安全管理制度》、《帐号和权限管理制度》等。 | 智慧港航部、水规院 | 5月 |  |
|  | 信息系统应用情况通报 | 港航信息化建设指挥部 | 每月 | 开展亮点采集、数据统计、发布简报 |
|  | 编制全年信息化运行报告 | 港航信息化建设指挥部 | 12月 |  |
| 强化系统成果应用 | 强化数据共享 | 各部室、单位 | 9月、12月 |  |
|  | 组织成果申报 | 各部室、单位 | 11月 |  |
|  | 形成智慧港航应用推广规范指南 | 港航信息化建设指挥部 | 12月 |  |

附件3、

系统与中心相关部室服务站的对应

| 系统名称 | 使用部室 | 系统名称 | 使用部室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作台 | 全中心 | 航道动态监测 | 航道事务部、各服务站 |
| 电子公文 | 全中心 | 航道巡查和检查 | 航道事务部、海事服务部、各服务站 |
| 行政管理 | 综合部、全中心 | 航标维护养护 | 航道事务部 |
| 人事管理 | 人力资源部、全中心 | 航道安全监管 | 安全保障部、海事服务部、各服务站 |
| 党建管理 | 党群工作部 | 船闸运行监测 | 船闸事务部、海事服务部、船闸服务站 |
| 纪检管理 | 纪检、全中心 | 通航环境管理 | 航道事务部、海事服务部、各服务站 |
| 固定资产 | 综合部、全中心 | 电子航道图 | 航道事务部、海事服务部、各服务站 |
| 办公用品 | 综合部、全中心 | 应急指挥 | 应急事务部、海事服务部 |
| 财务管理 | 财务部 | 工程管理 | 工程建设部、各工程指挥部 |
| 档案管理 | 综合部、财务部、人力资源部、工程建设部 | 港口管理 | 港口事务部、海事服务部、各服务站 |
| 车船管理 | 综合部、全中心 | 营运船舶检验预约 | 船舶检验服务部、各服务站 |
| 会务管理 | 综合部、全中心 | 水运服务管理 | 水运服务部、各服务站 |
| 合同管理 | 综合部、工程建设部、财务部 | CCTV视频整合 | 全中心 |
| 培训与考试 | 全中心 | 移动平台 | 全中心 |
| e支付 | 污染防治部 | 智慧港航综合管理平台 | 调度监测部 |